2.2.2. Структурно-логічна матриця проектної пропозиції «Київ-Сіті»

| Логіка проекту | Індикатори перевірки | Джерела перевірки | Передумови, припущення та ризики |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль: створення нового багатофункціонального міського ділового району, що буде виконувати роль нового центру ділової активності в місті з метою забезпечення збалансованого, гармонійного розвитку міста | 1. Підвищення індексу якості життя населення міста Києва на ___ %; 2. Підвищення інвестиційної та туристичної привабливості міста Києва на ___ %, України у цілому на ___ %; 3. Підвищення індексу конкурентоздатності території на ___ % | Звіти Державного управління статистики; Рейтинг згідно зі списком Mercer “Quality of living survey”; Рейтинг конкурентоспроможності міст світу «World’s Most Liveable Cities» згідно журналу Economist; Рейтинг конкурентоспроможності регіонів України; Рейтинг конкурентоспроможності Інституту розвитку менеджменту (ІMD); Рейтинг підприємницької привабливості (Economist, Великобританія); Рейтинг якості життя країни («International Living», Ірландія) |  |
| Специфічні цілі: 1. Створення конкурентного і динамічного ділового середовища, що сприятиме інноваціям та інвестиціям; 2. Забезпечення комфорту, якості життя та покращених умов для ведення бізнесу, підвищення рівня працевлаштування; 3. Забезпечення високих стандартів архітектурних рішень шляхом залучення до проекту відомих українських та міжнародних архітекторів; 4. Створення нового багатофункціонального міського району, котрий гармонічно поєднається із теперішнім і запланованим найближчим оточенням | 1. Загальна площа житлової нерухомості (у розрахунку 25 кв. м загальної площі на одну особу) 674 440 кв. м, або 48%; 2. Загальна площа комерційної нерухомості 637 899 кв. м або 45%; 3. Загальна площа споруд громадського призначення 98 000 кв. м або 7%; 4. Підвищення рівня працевлаштування у місті на ___%; 5. Збільшення інвестицій на ___ % | Генеральний план м. Києва; Генеральний план території проекту; Звіти Головного управління статистики м. Києва; Звіт Державної агенції зайнятості населення; Щорічні звіти про діяльність місцевих органів влади; Звіт Керуючої компанії; Звіт про щорічне оцінювання інвестиційної привабливості регіонів та визначення індексу конкурентоспроможності | Необхідні фактори і умови Сталий соціально-економічний розвиток держави; Політична стабільність держави; Активна співпраця місцевих органів влади, представників бізнесу та громади; Активне інформування потенційних учасників державно-приватного партнерства; Застосування інновацій в процесі реорганізації існуючих та будівництві нових об’єктів інфраструктури; прискорення темпів будівництва; Достатність інженерних та інфраструктурних ресурсів для розбудови земельних ділянок; Ризики: Нерівномірність або недостатність фінансування; Відсутність фінансування із місцевого бюджету; Неефективний девелопмент проекту, відсутність недержавних інвестицій; Недосконалість нормативно-правового забезпечення механізму ДПП; Відсутність дієвих процедур та нормативно-правового забезпечення вирішення майнових задач девелопменту території проекту; Відсутність дієвих процедур та нормативно-правового забезпечення вирішення соціальних задач, негативна реакція населення території проекту; Неналежне архітектурне рішення або планування черговості забудови території проекту; Наявність інженерно-технічних, санітарних, архітектурно-планувальних обмежень |
| Результати: 1. Створено Державно-приватну агенцію (обрано приватну компанію) для управління девелопментом території району «Київ-Сіті»; 2. Створено комерційну інфраструктуру ділової складової району «Київ-Сіті», у тому числі мережу торгових, торгово-розважальних, спортивних закладів; 3. Створено інфраструктуру житлово-побутової складової району «Київ-Сіті», у тому числі мережу освітніх, медичних, культурно-розважальних закладів | 1.1 Державно-приватна агенція зі штатом понад 30 осіб; 2.1 Об’єктів комерційної нерухомості (офісів) ___ одиниць; 2.2. Площа об’єктів комерційної нерухомості (офісів) ___ кв. м; 2.3. Конференц-залів ___ одиниць; 2.4. Загальна площа конференц-залів ___ кв. м; 2.5. 3- і 4-ри зіркові мережеві готелів з деякою частиною сервісних апартаментів ___ одиниць; 2.6. Готелів 4-ри зіркових на ___ місць; 2.7. Готелів 3 зіркових на ___ місць; 2.8. Підприємств супутньої торгівлі ___ одиниць; 2.9. Загальна площа підприємств супутньої торгівлі ___ кв. м; 2.10. Спортивних закладів ___ одиниць; 2.11. Загальна площа спортивних закладів ___ кв. м; 2.12. Загальна площа ТРЦ ___ кв. м; 2.13. Кількість підприємств-орендарів площі ТРЦ ___ одиниць; 3.1. Об’єктів житлової нерухомості ___ одиниць; 3.2. Площа об’єктів житлової нерухомості ___ кв. м; 3.3. Забезпечено ___ кв. м. житлової площі на 1 мешканця; 3.4 Побутова мережа містить ___ закладів; 3.5. Забезпечено ___ % соціальних функцій; 3.6. Комплексна приватна клініка на ___ ліжко-місць; 3.7. Заклади початкової освіти на ___ місць; 3.8. Початковою освітою охоплено ___ % дітей; 3.9. Загальноосвітніх закладів на ___ учнів; 3.10. Загальноосвітніми закладами охоплено ___ % дітей; 3.12. Зони відпочинку загальною площею ___ кв. м; 3.13. Зелених насаджень ___ кв. м; 3.14. Культурно-розважальних закладів ___ одиниць; 3.15. Культурними закладами охоплено ___ % вікових категорій мешканців | Статут Державно-приватної агенції; Звіти про виконання будівельних робіт; Акти здачі об’єктів нерухомості в експлуатацію; Акти/договори купівлі-продажу/оренди земельних ділянок; Реєстр отриманих дозволів; Звіти проектної команди; Звіт про фінансування; Проектно-кошторисна документація; Проектно-архітектурна документація; Генеральний план забудови м. Києва; Звіти Податкової інспекції м. Києва; Звіти Головного управління статистики м. Києва; Періодичні Звіти Державно-приватної агенції | Оптимальна схема фінансування проекту; Забезпечення фінансування першого етапу з боку держави; Забезпечення фінансування із місцевого бюджету; Залучення на початковому етапі крупних корпоративних орендарів / інвесторів; Залучення приватних інвесторів для розбудови необхідної і диверсифікованої соціально-побутової інфраструктури для забезпечення щоденних потреб офісних орендарів і жителів; Наявність необхідної кількості кваліфікованих спеціалістів різних категорій; Залучення міжнародних експертів щодо місто планування; Пільгові умови оренди для ключових орендарів; Державні гарантії щодо інвестиційні ризиків ключових інвесторів; Наявність механізмів податкового стимулювання бізнесу; Платоспроможність населення м. Києва |
| Заходи: 1.Початковий аналіз доцільності реалізації та розробка концепції нового ділового району «Київ-сіті»: 1.1 Аналіз зарубіжного досвіду створення нового ділового району міста; 1.2 Проведення початкового аналізу доцільності реалізації проекту; 1.3 Визначення загального об’єму та концепції перспективного девелопменту; 1.4. Організація архітектурного конкурсу; 1.5. Розробка і затвердження попереднього ТЕО; 1.6. Вибір партнера – компанії управління | Засоби і ресурси: Генеральний план забудови; Проектно-архітектурна документації; Проектно-кошторисна документація; Кваліфіковані трудові ресурси; Фінансові ресурси, в тому числі інвестиційні кошти приватних інвесторів; Інженерно-технічне забезпечення; Зарубіжні консультанти/експерти; Транспортні ресурси; Інформаційні та телекомунікаційні ресурси; Інфраструктурні ресурси | Обсяг фінансування складової національного проекту складає ______________ грн. З них за рахунок держави __________ грн. | Наявність спеціальної правової бази щодо механізмів підготовки ділянки та відселення теперішніх користувачів; Організація міжнародного конкурсу на розробку Генерального плану; Підтримка проекту з боку міської влади; Наявність зарубіжних експертів з досвідом реалізації аналогічних проектів; Організація міжвідомчої взаємодії; Технологічна готовність будівельних компаній; Розвинений фінансовий ринок; Розвинений ринок нерухомості; Наявність попиту на офісні площі збоку крупних іноземних та вітчизняних компаній. |
| 2. Створення муніципального (державного-приватного, вибір приватного) девелоперського агентства; 2.1. Заснування (вибір на конкурсної основі) спеціалізованого агентства для управління девелопментом проекту; 2.2. Розробка нормативно-правового забезпечення вирішення майнових задач девелопменту території проекту; 2.3. Розробка нормативно-правового забезпечення вирішення соціальних задач; 2.4 Планування детальної інфраструктури для розробки Генплану |  |  |  |
| 3. Підготовка Генерального плану девелопменту: 3.1. Розробка і затвердження Генерального плану забудови; 3.2. Розроблення механізму реалізації державно-приватного партнерства; 3.3 Визначення і затвердження організаційного та правового механізмів реалізації інвестиційних проектів; 3.4. Створення системи інформаційної підтримки проекту; 3.5. Презентація проекту; 3.6. Визначення участі держави та муніципалітету у фінансуванні проекту і затвердження моделі фінансування; 3.7. Розробка і проведення маркетингової кампанії; 3.8. Проведення конкурсів проектних пропозицій; 3.9. Створення каталогу проектних пропозицій |  |  |  |
| 4. Підготовка платформи для реалізації інвестиційних проектів |  |  |  |
|  |  |  | Попередні умови: 1. Наявність нормативно-правової бази для вирішення майнових і соціальних проблем проекту, пов’язаних з відчуженням земель; 2. Наявність ресурсу бюджету муніципалітету; 3. Наявність попиту з боку потенційних ключових інвесторів; 4. Технологічна готовність будівельної галузі та доступність необхідних інноваційних технологій; 5. Критична нестача офісних площ у місті; 6. Критична нестача житлового фонду у місті; 7. Нагальна потреба у модернізації міської інфраструктури; 8. Наявність попиту на житло підвищеної якості, платоспроможність населення; 9. Активність бізнес-структур, наявність попиту на торговельні площі; 10. Готовність інституцій до підтримки проекту та взаємодії з бізнес-структурами та громадськістю |