5.1. Фінансовий аналіз

5.1.1. Підготовка фінансової моделі прогнозних показників руху грошових потоків комерційних учасників Проекту

Для створення туристичної інфраструктури Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» необхідне залучення коштів приватних інвесторів, які і стануть комерційними учасниками проекту. Для оцінки прогнозних показників руху грошових потоків представлено фінансові моделі руху коштів при створенні та експлуатації основних об’єктів інфраструктури, будівництво якої передбачається за рахунок приватних інвестицій.

Проектом передбачається створення наступних об’єктів комерційними учасниками за виокремленими функціональніми зонами.

Оздоровча зона:

- клініка (ІІ черга);

Оздоровчо-рекреаційна зона:

- курортні готелі, санаторії для дітей з батьками, пансіонати, міні-пансіонати, розважальні центри, етнокомплекси, басейни, коледж;

Парково-громадська зона:

- аквапарк, універсальний розважальний центр, спортивний центр, торгово-виставкові центри, тематичні парки.

Фінансові моделі прогнозних показників руху грошових потоків для кожного із комерційних учасників Проекту окремо представлено в таблицях 5.1 – 5.15.

Таблиця 5.1 – Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту клініки (ІІ черга)

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Клініка - ІІ черга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 276,58464 | 276,5846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завантаження ІІ черги будівнитцва за роками |  | % |  |  | 0,2844 | 0,3768 | 0,4889 | 0,55 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,8 |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн |  |  | 146,06218 | 193,517 | 251,0893 | 282,469 | 333,8271 | 359,5061 | 385,1851 | 410,8641 | 410,8641 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн |  |  | 124,83947 | 165,3991 | 214,6062 | 241,4265 | 285,3223 | 307,2701 | 329,218 | 351,1659 | 351,1659 |
| Операційні витрати |  | млн. грн |  |  | 30,349636 | 55,641 | 85,99064 | 85,99064 | 85,99064 | 85,99064 | 85,99064 | 85,99064 | 85,99064 |
| Амортизація |  | млн. грн |  |  | 20,901268 | 20,90127 | 20,90127 | 20,90127 | 20,90127 | 20,90127 | 20,90127 | 20,90127 | 20,90127 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн |  |  | 73,588563 | 88,85686 | 107,7143 | 134,5346 | 178,4304 | 200,3782 | 222,3261 | 244,274 | 244,274 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн |  |  | 11,77417 | 14,2171 | 17,23429 | 21,52554 | 28,54886 | 32,06052 | 35,57218 | 39,08384 | 39,08384 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн |  |  | 61,814393 | 74,63976 | 90,48005 | 113,0091 | 149,8815 | 168,3177 | 186,7539 | 205,1901 | 205,1901 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -276,58464 | -276,585 | 61,814393 | 95,54103 | 111,3813 | 133,9104 | 170,7828 | 189,219 | 207,6552 | 226,0914 | 226,0914 |
| Коефіцієнт дисконтування | 17,0% | млн. грн | 1 | 0,854701 | 0,7305136 | 0,624371 | 0,53365 | 0,456111 | 0,389839 | 0,333195 | 0,284782 | 0,243404 | 0,208037 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -276,58464 | -236,397 | 45,156252 | 59,65301 | 59,43864 | 61,07801 | 66,57772 | 63,04689 | 59,13654 | 55,03149 | 47,03546 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -276,58464 | -512,982 | -467,82552 | -408,173 | -348,734 | -287,656 | -221,078 | -158,031 | -98,8947 | -43,8632 | 3,172245 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 3,17224514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 1,00618393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 10,9325563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 17,13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 18% |  | 1 | 0,847458 | 0,7181844 | 0,608631 | 0,515789 | 0,437109 | 0,370432 | 0,313925 | 0,266038 | 0,225456 | 0,191064 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -276,58464 | -234,394 | 44,394135 | 58,14922 | 57,44924 | 58,53345 | 63,26333 | 59,40058 | 55,24421 | 50,97368 | 43,19803 |
| ЧДД 2 |  |  | -20,3725308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.2 – Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту курортного готелю

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Курортний готель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 345,6 | 345,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн |  |  | 110,16 | 201,96 | 312,12 | 312,12 | 312,12 | 312,12 | 312,12 | 312,12 | 312,12 | 312,12 | 312,12 | 312,12 | 312,12 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн |  |  | 94,153846 | 172,6154 | 266,7692 | 266,7692 | 266,7692 | 266,7692 | 266,7692 | 266,7692 | 266,7692 | 266,7692 | 266,7692 | 266,7692 | 266,7692 |
| Операційні витрати |  | млн. грн |  |  | 4,3268471 | 7,932553 | 12,2594 | 12,2594 | 12,2594 | 12,2594 | 12,2594 | 12,2594 | 12,2594 | 12,2594 | 12,2594 | 12,2594 | 12,2594 |
| Амортизація |  | млн. грн |  |  | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн |  |  | 55,266999 | 130,1228 | 219,9498 | 219,9498 | 219,9498 | 219,9498 | 219,9498 | 219,9498 | 219,9498 | 219,9498 | 219,9498 | 219,9498 | 219,9498 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн |  |  | 8,8427198 | 20,81965 | 35,19197 | 35,19197 | 35,19197 | 35,19197 | 35,19197 | 35,19197 | 35,19197 | 35,19197 | 35,19197 | 35,19197 | 35,19197 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн |  |  | 46,424279 | 109,3032 | 184,7579 | 184,7579 | 184,7579 | 184,7579 | 184,7579 | 184,7579 | 184,7579 | 184,7579 | 184,7579 | 184,7579 | 184,7579 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -345,6 | -345,6 | 80,984279 | 143,8632 | 219,3179 | 219,3179 | 219,3179 | 219,3179 | 219,3179 | 219,3179 | 219,3179 | 219,3179 | 219,3179 | 219,3179 | 219,3179 |
| Коефіцієнт дисконтування | 17% | млн. грн | 1 | 0,854701 | 0,7305136 | 0,624371 | 0,53365 | 0,456111 | 0,389839 | 0,333195 | 0,284782 | 0,243404 | 0,208037 | 0,17781 | 0,151974 | 0,129892 | 0,111019 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -345,6 | -295,385 | 59,160113 | 89,82393 | 117,039 | 100,0333 | 85,49856 | 73,0757 | 62,45786 | 53,38279 | 45,62631 | 38,99685 | 33,33064 | 28,48773 | 24,34848 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -345,6 | -640,985 | -581,8245 | -492,001 | -374,962 | -274,928 | -189,43 | -116,354 | -53,8961 | -0,51336 | 45,11296 | 84,10981 | 117,4404 | 145,9282 | 170,2767 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 170,276658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 1,26564859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 10,0096165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 21,68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 23% |  | 1 | 0,813008 | 0,6609822 | 0,537384 | 0,436897 | 0,355201 | 0,288781 | 0,234782 | 0,190879 | 0,155187 | 0,126168 | 0,102576 | 0,083395 | 0,067801 | 0,055122 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -345,6 | -280,976 | 53,529169 | 77,30976 | 95,81942 | 77,90197 | 63,33493 | 51,49182 | 41,86327 | 34,03518 | 27,67087 | 22,49665 | 18,28996 | 14,86988 | 12,08934 |
| ЧДД 2 |  |  | -47,9627394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.3 - Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту санаторію для дітей з батьками

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| Санаторій для дітей з батьками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 979,2 | 489,6 | 489,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн |  |  |  | 324 | 594 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн |  |  |  | 276,9231 | 507,6923 | 784,6154 | 784,6154 | 784,6154 | 784,6154 | 784,6154 | 784,6154 | 784,6154 | 784,6154 | 784,6154 | 784,6154 | 784,6154 | 784,6153846 | 784,6154 | 784,6154 |
| Операційні витрати |  | млн. грн |  |  |  | 41,99813 | 76,99658 | 118,9947 | 118,9947 | 118,9947 | 118,9947 | 118,9947 | 118,9947 | 118,9947 | 118,9947 | 118,9947 | 118,9947 | 118,9947 | 118,9947072 | 118,9947 | 118,9947 |
| Амортизація |  | млн. грн |  |  |  | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн |  |  |  | 137,0049 | 332,7757 | 567,7007 | 567,7007 | 567,7007 | 567,7007 | 567,7007 | 567,7007 | 567,7007 | 567,7007 | 567,7007 | 567,7007 | 567,7007 | 567,7006775 | 567,7007 | 567,7007 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн |  |  |  | 21,92079 | 53,24412 | 90,83211 | 90,83211 | 90,83211 | 90,83211 | 90,83211 | 90,83211 | 90,83211 | 90,83211 | 90,83211 | 90,83211 | 90,83211 | 90,83210839 | 90,83211 | 90,83211 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн |  |  |  | 115,0842 | 279,5316 | 476,8686 | 476,8686 | 476,8686 | 476,8686 | 476,8686 | 476,8686 | 476,8686 | 476,8686 | 476,8686 | 476,8686 | 476,8686 | 476,8685691 | 476,8686 | 476,8686 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -979,2 | -489,6 | -489,6 | 213,0042 | 377,4516 | 574,7886 | 574,7886 | 574,7886 | 574,7886 | 574,7886 | 574,7886 | 574,7886 | 574,7886 | 574,7886 | 574,7886 | 574,7886 | 574,7885691 | 574,7886 | 574,7886 |
| Коефіцієнт дисконтування | 17,0% | млн. грн | 1 | 0,854701 | 0,7305136 | 0,624371 | 0,53365 | 0,456111 | 0,389839 | 0,333195 | 0,284782 | 0,243404 | 0,208037 | 0,17781 | 0,151974 | 0,129892 | 0,111019 | 0,094888 | 0,069317094 | 0,059245 | 0,050637 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -979,2 | -418,462 | -357,65943 | 132,9935 | 201,4271 | 262,1675 | 224,0748 | 191,5169 | 163,6897 | 139,9057 | 119,5775 | 102,203 | 87,35299 | 74,66068 | 63,81254 | 54,54064 | 39,84267354 | 34,05357 | 29,10561 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -979,2 | -1397,66 | -1755,321 | -1622,33 | -1420,9 | -1158,73 | -934,658 | -743,141 | -579,452 | -439,546 | -319,968 | -217,765 | -130,412 | -55,7517 | 8,06082 | 62,60146 | 102,4441293 | 136,4977 | 165,6033 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 165,603309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 1,09434361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 14,8736797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 18,47% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 19% |  | 1 | 0,840336 | 0,7061648 | 0,593416 | 0,498669 | 0,419049 | 0,352142 | 0,295918 | 0,248671 | 0,208967 | 0,175602 | 0,147565 | 0,124004 | 0,104205 | 0,087567 | 0,073586 | 0,05196389 | 0,043667 | 0,036695 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -979,2 | -411,429 | -345,7383 | 126,4 | 188,2233 | 240,8648 | 202,4074 | 170,0902 | 142,933 | 120,1117 | 100,9342 | 84,81869 | 71,27621 | 59,89597 | 50,33275 | 42,29643 | 29,86825008 | 25,09937 | 21,09191 |
| ЧДД 2 |  |  | -59,722564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.4 - Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту розважального центру

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Розважальний центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн |  | 54 | 99 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн |  | 46,15385 | 84,615385 | 130,7692 | 130,7692 | 130,7692 | 130,7692 | 130,7692 |
| Операційні витрати |  | млн. грн |  | 0,286658 | 0,5255391 | 0,812197 | 0,812197 | 0,812197 | 0,812197 | 0,812197 |
| Амортизація |  | млн. грн |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн |  | 39,36719 | 77,589846 | 123,457 | 123,457 | 123,457 | 123,457 | 123,457 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн |  | 6,29875 | 12,414375 | 19,75313 | 19,75313 | 19,75313 | 19,75313 | 19,75313 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн |  | 33,06844 | 65,17547 | 103,7039 | 103,7039 | 103,7039 | 103,7039 | 103,7039 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -130 | 39,56844 | 71,67547 | 110,2039 | 110,2039 | 110,2039 | 110,2039 | 110,2039 |
| Коефіцієнт дисконтування | 23% | млн. грн | 1 | 0,813008 | 0,6609822 | 0,537384 | 0,436897 | 0,355201 | 0,288781 | 0,234782 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -130 | 32,16946 | 47,376211 | 59,22181 | 48,14781 | 39,14456 | 31,82485 | 25,87386 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -130 | -97,8305 | -50,454327 | 8,767482 | 56,91529 | 96,05986 | 127,8847 | 153,7586 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 153,758562 |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 2,18275817 |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 3,85195518 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 54,88% |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 55% |  | 1 | 0,645161 | 0,4162331 | 0,268537 | 0,17325 | 0,111774 | 0,072112 | 0,046524 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -130 | 25,52802 | 29,833703 | 29,59388 | 19,09283 | 12,31795 | 7,947066 | 5,127139 |
| ЧДД 2 |  |  | -0,55941054 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.5 - Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту пансіонату

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Пансіонат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 273,6 | 136,8 | 136,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн |  |  |  | 127,224 | 233,244 | 360,468 | 360,468 | 360,468 | 360,468 | 360,468 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн |  |  |  | 108,7385 | 199,3538 | 308,0923 | 308,0923 | 308,0923 | 308,0923 | 308,0923 |
| Операційні витрати |  | млн. грн |  |  |  | 6,850062 | 12,55845 | 19,40851 | 19,40851 | 19,40851 | 19,40851 | 19,40851 |
| Амортизація |  | млн. грн |  |  |  | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн |  |  |  | 74,5284 | 159,4354 | 261,3238 | 261,3238 | 261,3238 | 261,3238 | 261,3238 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн |  |  |  | 11,92454 | 25,50966 | 41,81181 | 41,81181 | 41,81181 | 41,81181 | 41,81181 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн |  |  |  | 62,60386 | 133,9257 | 219,512 | 219,512 | 219,512 | 219,512 | 219,512 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -273,6 | -136,8 | -136,8 | 89,96386 | 161,2857 | 246,872 | 246,872 | 246,872 | 246,872 | 246,872 |
| Коефіцієнт дисконтування | 17% | млн. грн | 1 | 0,854701 | 0,7305136 | 0,624371 | 0,53365 | 0,456111 | 0,389839 | 0,333195 | 0,284782 | 0,243404 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -273,6 | -116,923 | -99,934254 | 56,17078 | 86,07014 | 112,6011 | 96,24023 | 82,25661 | 70,30479 | 60,08957 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -273,6 | -390,523 | -490,45733 | -434,287 | -348,216 | -235,615 | -139,375 | -57,1185 | 13,18629 | 73,27586 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 73,2758559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 1,14940312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 8,81244109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 20,89% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 27% |  | 1 | 0,787402 | 0,6200012 | 0,48819 | 0,384402 | 0,302678 | 0,238329 | 0,187661 | 0,147765 | 0,11635 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -273,6 | -107,717 | -84,81617 | 43,91945 | 61,99848 | 74,72281 | 58,83686 | 46,32824 | 36,47893 | 28,72356 |
| ЧДД 2 |  |  | -115,124366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.6 - Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту міні-пансіонату

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Міні-пансіонат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 460,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн |  | 95,04 | 174,24 | 269,28 | 269,28 | 269,28 | 269,28 | 269,28 | 269,28 | 269,28 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн |  | 81,23077 | 148,92308 | 230,1538 | 230,1538 | 230,1538 | 230,1538 | 230,1538 | 230,1538 | 230,1538 |
| Операційні витрати |  | млн. грн |  | 5,735503 | 10,515088 | 16,25059 | 16,25059 | 16,25059 | 16,25059 | 16,25059 | 16,25059 | 16,25059 |
| Амортизація |  | млн. грн |  | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн |  | 52,45527 | 115,36799 | 190,8633 | 190,8633 | 190,8633 | 190,8633 | 190,8633 | 190,8633 | 190,8633 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн |  | 8,392843 | 18,458878 | 30,53812 | 30,53812 | 30,53812 | 30,53812 | 30,53812 | 30,53812 | 30,53812 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн |  | 44,06242 | 96,909111 | 160,3251 | 160,3251 | 160,3251 | 160,3251 | 160,3251 | 160,3251 | 160,3251 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -460,8 | 67,10242 | 119,94911 | 183,3651 | 183,3651 | 183,3651 | 183,3651 | 183,3651 | 183,3651 | 183,3651 |
| Коефіцієнт дисконтування | 17% | млн. грн | 1 | 0,854701 | 0,7305136 | 0,624371 | 0,53365 | 0,456111 | 0,389839 | 0,333195 | 0,284782 | 0,243404 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -460,8 | 57,3525 | 87,624451 | 114,4878 | 97,85281 | 83,63488 | 71,48281 | 61,09642 | 52,21916 | 44,63176 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -460,8 | -403,448 | -315,82305 | -201,335 | -103,482 | -19,8476 | 51,63524 | 112,7317 | 164,9508 | 209,5826 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 209,582575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 1,4548233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 6,27765507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 27,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 28% |  | 1 | 0,78125 | 0,6103516 | 0,476837 | 0,372529 | 0,291038 | 0,227374 | 0,177636 | 0,138778 | 0,10842 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -460,8 | 52,42377 | 73,211127 | 87,43531 | 68,30884 | 53,36628 | 41,6924 | 32,57219 | 25,44702 | 19,88049 |
| ЧДД 2 |  |  | -6,46257325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.7 - Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту молодіжного табору

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Молодіжний табір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | -80,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн | 31,86 | 31,86 | 31,86 | 31,86 | 31,86 | 31,86 | 31,86 | 31,86 | 31,86 | 31,86 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн | 27,2307692 | 27,23077 | 27,230769 | 27,23077 | 27,23077 | 27,23077 | 27,23077 | 27,23077 | 27,23077 | 27,23077 |
| Операційні витрати |  | млн. грн | 2,37444235 | 2,374442 | 2,3744424 | 2,374442 | 2,374442 | 2,374442 | 2,374442 | 2,374442 | 2,374442 | 2,374442 |
| Амортизація |  | млн. грн | 4,032 | 4,032 | 4,032 | 4,032 | 4,032 | 4,032 | 4,032 | 4,032 | 4,032 | 4,032 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн | 20,8243269 | 20,82433 | 20,824327 | 20,82433 | 20,82433 | 20,82433 | 20,82433 | 20,82433 | 20,82433 | 20,82433 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн | 3,3318923 | 3,331892 | 3,3318923 | 3,331892 | 3,331892 | 3,331892 | 3,331892 | 3,331892 | 3,331892 | 3,331892 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн | 17,4924346 | 17,49243 | 17,492435 | 17,49243 | 17,49243 | 17,49243 | 17,49243 | 17,49243 | 17,49243 | 17,49243 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -59,1155654 | 21,52443 | 21,524435 | 21,52443 | 21,52443 | 21,52443 | 21,52443 | 21,52443 | 21,52443 | 21,52443 |
| Коефіцієнт дисконтування | 17% | млн. грн | 1 | 0,854701 | 0,7305136 | 0,624371 | 0,53365 | 0,456111 | 0,389839 | 0,333195 | 0,284782 | 0,243404 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -59,1155654 | 18,39695 | 15,723891 | 13,43922 | 11,48652 | 9,817535 | 8,391055 | 7,171842 | 6,12978 | 5,239128 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -59,1155654 | -40,7186 | -24,994722 | -11,5555 | -0,06898 | 9,748552 | 18,13961 | 25,31145 | 31,44123 | 36,68036 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 25,3114491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 1,62048559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 5,0070265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 33,84% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 35% |  | 1 | 0,740741 | 0,5486968 | 0,406442 | 0,301068 | 0,223014 | 0,165195 | 0,122367 | 0,090642 | 0,067142 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -59,1155654 | 15,94403 | 11,810389 | 8,748437 | 6,480323 | 4,80024 | 3,555733 | 2,633876 | 1,951019 | 1,4452 |
| ЧДД 2 |  |  | -1,74632265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.8 - Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту етнокомплексу

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Етнокомплекси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 345,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн |  | 72,9 | 133,65 | 206,55 | 206,55 | 206,55 | 206,55 | 206,55 | 206,55 | 206,55 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн |  | 62,30769 | 114,23077 | 176,5385 | 176,5385 | 176,5385 | 176,5385 | 176,5385 | 176,5385 | 176,5385 |
| Операційні витрати |  | млн. грн |  | 5,377649 | 9,8590237 | 15,23667 | 15,23667 | 15,23667 | 15,23667 | 15,23667 | 15,23667 | 15,23667 |
| Амортизація |  | млн. грн |  | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн |  | 39,65004 | 87,091746 | 144,0218 | 144,0218 | 144,0218 | 144,0218 | 144,0218 | 144,0218 | 144,0218 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн |  | 6,344007 | 13,934679 | 23,04349 | 23,04349 | 23,04349 | 23,04349 | 23,04349 | 23,04349 | 23,04349 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн |  | 33,30604 | 73,157066 | 120,9783 | 120,9783 | 120,9783 | 120,9783 | 120,9783 | 120,9783 | 120,9783 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -345,6 | 50,58604 | 90,437066 | 138,2583 | 138,2583 | 138,2583 | 138,2583 | 138,2583 | 138,2583 | 138,2583 |
| Коефіцієнт дисконтування | 17% | млн. грн | 1 | 0,854701 | 0,7305136 | 0,624371 | 0,53365 | 0,456111 | 0,389839 | 0,333195 | 0,284782 | 0,243404 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -345,6 | 43,23593 | 66,065502 | 86,32441 | 73,78155 | 63,06115 | 53,89842 | 46,06703 | 39,37353 | 33,65259 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -345,6 | -302,364 | -236,29857 | -149,974 | -76,1926 | -13,1315 | 40,76697 | 86,834 | 126,2075 | 159,8601 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 159,860112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 1,46255819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 6,24363334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 28,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 29% |  | 1 | 0,775194 | 0,6009254 | 0,465834 | 0,361111 | 0,279931 | 0,217001 | 0,168218 | 0,130401 | 0,101086 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -345,6 | 39,21398 | 54,345932 | 64,40537 | 49,92664 | 38,70283 | 30,00219 | 23,25751 | 18,02908 | 13,97603 |
| ЧДД 2 |  |  | -13,7404342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.9 - Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту басейнів

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Басейни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн | 20,16 | 33,6 | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 57,12 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн | 17,2307692 | 28,71795 | 48,820513 | 48,82051 | 48,82051 | 48,82051 | 48,82051 | 48,82051 | 48,82051 | 48,82051 |
| Операційні витрати |  | млн. грн | 1,73690783 | 3,184331 | 4,9212389 | 4,921239 | 4,921239 | 4,921239 | 4,921239 | 4,921239 | 4,921239 | 4,921239 |
| Амортизація |  | млн. грн | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн | 9,6438614 | 19,68362 | 38,049274 | 38,04927 | 38,04927 | 38,04927 | 38,04927 | 38,04927 | 38,04927 | 38,04927 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн | 1,54301782 | 3,149379 | 6,0878838 | 6,087884 | 6,087884 | 6,087884 | 6,087884 | 6,087884 | 6,087884 | 6,087884 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн | 8,10084358 | 16,53424 | 31,96139 | 31,96139 | 31,96139 | 31,96139 | 31,96139 | 31,96139 | 31,96139 | 31,96139 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -103,049156 | 22,38424 | 37,81139 | 37,81139 | 37,81139 | 37,81139 | 37,81139 | 37,81139 | 37,81139 | 37,81139 |
| Коефіцієнт дисконтування | 23% | млн. грн | 1 | 0,813008 | 0,6609822 | 0,537384 | 0,436897 | 0,355201 | 0,288781 | 0,234782 | 0,190879 | 0,155187 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -103,049156 | 18,19857 | 24,992657 | 20,31923 | 16,5197 | 13,43065 | 10,91923 | 8,877422 | 7,217416 | 5,867818 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -103,049156 | -84,8506 | -59,857932 | -39,5387 | -23,019 | -9,58835 | 1,330884 | 10,20831 | 17,42572 | 23,29354 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 23,29354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 1,226043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 6,8781156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 29,62% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 29% |  | 1 | 0,775194 | 0,6009254 | 0,465834 | 0,361111 | 0,279931 | 0,217001 | 0,168218 | 0,130401 | 0,101086 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -103,049156 | 17,35212 | 22,721826 | 17,61382 | 13,65412 | 10,58459 | 8,20511 | 6,36055 | 4,930659 | 3,822216 |
| ЧДД 2 |  |  | 2,19585955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.10 - Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту коледжу

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Коледж |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 168 |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн |  | 5 | 5 | 5 |
| Операційні доходи без ПДВ | 0% | млн. грн |  | 5 | 5 | 5 |
| Операційні витрати |  | млн. грн |  | 4,776556 | 4,7356509 | 4,735651 |
| Фонд розвитку коледжу |  | млн. грн |  | 0,223444 | 0,2643491 | 0,264349 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн |  | 0 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток | 0% | млн. грн |  | 0 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн |  | 0 | 0 | 0 |

Таблиця 5.11 - Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту аквапарку

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аквапарк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 31,6492 |  |  |  |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн |  | 23,4 | 39 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн |  | 20 | 33,333333 | 56,66667 | 56,66667 | 56,66667 | 56,66667 |
| Операційні витрати |  | млн. грн |  | 0,791438 | 1,4509691 | 2,242407 | 2,242407 | 2,242407 | 2,242407 |
| Амортизація |  | млн. грн |  | 1,58246 | 1,58246 | 1,58246 | 1,58246 | 1,58246 | 1,58246 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн |  | 17,6261 | 30,299904 | 52,8418 | 52,8418 | 52,8418 | 52,8418 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн |  | 2,820176 | 4,8479847 | 8,454688 | 8,454688 | 8,454688 | 8,454688 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн |  | 14,80593 | 25,45192 | 44,38711 | 44,38711 | 44,38711 | 44,38711 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -31,6492 | 16,38839 | 27,03438 | 45,96957 | 45,96957 | 45,96957 | 45,96957 |
| Коефіцієнт дисконтування | 23% | млн. грн | 1 | 0,813008 | 0,6609822 | 0,537384 | 0,436897 | 0,355201 | 0,288781 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -31,6492 | 13,32389 | 17,869244 | 24,70331 | 20,08399 | 16,32845 | 13,27516 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -31,6492 | -18,3253 | -0,4560648 | 24,24724 | 44,33123 | 60,65968 | 73,93484 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 73,9348433 |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 3,33607305 |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 3,01846169 |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 84,63% |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 85% |  | 1 | 0,540541 | 0,2921841 | 0,157937 | 0,085372 | 0,046147 | 0,024944 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -31,6492 | 8,858587 | 7,8990152 | 7,260312 | 3,924493 | 2,121348 | 1,146674 |
| ЧДД 2 |  |  | -0,43877125 |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.12 - Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту універсального розважального центру

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Універсальний розважальний центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн |  | 3,24 | 5,94 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн |  | 2,769231 | 5,0769231 | 7,846154 | 7,846154 | 7,846154 | 7,846154 | 7,846154 | 7,846154 | 7,846154 |
| Операційні витрати |  | млн. грн |  | 0,267281 | 0,4900159 | 0,757297 | 0,757297 | 0,757297 | 0,757297 | 0,757297 | 0,757297 | 0,757297 |
| Амортизація |  | млн. грн |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн |  | 1,981949 | 4,0669072 | 6,568857 | 6,568857 | 6,568857 | 6,568857 | 6,568857 | 6,568857 | 6,568857 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн |  | 0,317112 | 0,6507051 | 1,051017 | 1,051017 | 1,051017 | 1,051017 | 1,051017 | 1,051017 | 1,051017 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн |  | 1,664837 | 3,416202 | 5,51784 | 5,51784 | 5,51784 | 5,51784 | 5,51784 | 5,51784 | 5,51784 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -10,4 | 2,184837 | 3,936202 | 6,03784 | 6,03784 | 6,03784 | 6,03784 | 6,03784 | 6,03784 | 6,03784 |
| Коефіцієнт дисконтування | 23% | млн. грн | 1 | 0,813008 | 0,6609822 | 0,537384 | 0,436897 | 0,355201 | 0,288781 | 0,234782 | 0,190879 | 0,155187 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -10,4 | 1,776291 | 2,6017596 | 3,244638 | 2,637917 | 2,144648 | 1,743616 | 1,417574 | 1,152499 | 0,936991 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -10,4 | -8,62371 | -6,0219498 | -2,77731 | -0,1394 | 2,005253 | 3,748869 | 5,166443 | 6,318943 | 7,255934 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 7,2559339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 1,69768595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 5,06499668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 40,68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 41% |  | 1 | 0,70922 | 0,5029928 | 0,356732 | 0,253002 | 0,179434 | 0,127258 | 0,090254 | 0,06401 | 0,045397 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -10,4 | 1,54953 | 1,9798813 | 2,153894 | 1,527584 | 1,083393 | 0,768364 | 0,544939 | 0,386481 | 0,2741 |
| ЧДД 2 |  |  | -0,13183364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.13 - Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту спортивного центру

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Спортивний центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн |  | 3,24 | 5,94 | 9,18 | 3,24 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн |  | 2,769231 | 5,0769231 | 7,846154 | 2,769231 | 7,846154 | 7,846154 | 7,846154 | 7,846154 | 7,846154 |
| Операційні витрати |  | млн. грн |  | 0,357984 | 0,6563031 | 1,014287 | 1,014287 | 1,014287 | 1,014287 | 1,014287 | 1,014287 | 1,014287 |
| Амортизація |  | млн. грн |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн |  | 1,891247 | 3,90062 | 6,311867 | 1,234944 | 6,311867 | 6,311867 | 6,311867 | 6,311867 | 6,311867 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн |  | 0,3026 | 0,6240992 | 1,009899 | 0,197591 | 1,009899 | 1,009899 | 1,009899 | 1,009899 | 1,009899 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн |  | 1,588648 | 3,2765208 | 5,301968 | 1,037353 | 5,301968 | 5,301968 | 5,301968 | 5,301968 | 5,301968 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -10,4 | 2,108648 | 3,7965208 | 5,821968 | 1,557353 | 5,821968 | 5,821968 | 5,821968 | 5,821968 | 5,821968 |
| Коефіцієнт дисконтування | 23% | млн. грн | 1 | 0,813008 | 0,6609822 | 0,537384 | 0,436897 | 0,355201 | 0,288781 | 0,234782 | 0,190879 | 0,155187 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -10,4 | 1,714348 | 2,5094327 | 3,128632 | 0,680404 | 2,06797 | 1,681277 | 1,366892 | 1,111294 | 0,903491 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -10,4 | -8,68565 | -6,1762195 | -3,04759 | -2,36718 | -0,29921 | 1,382063 | 2,748955 | 3,860249 | 4,76374 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 4,76373989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 1,45805191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 6,17796795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 35,19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 36% |  | 1 | 0,735294 | 0,5406574 | 0,397542 | 0,29231 | 0,214934 | 0,15804 | 0,116206 | 0,085445 | 0,062828 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -10,4 | 1,550476 | 2,0526172 | 2,314478 | 0,455231 | 1,25134 | 0,920103 | 0,676546 | 0,49746 | 0,36578 |
| ЧДД 2 |  |  | -0,31596823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.14 - Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту торгово-виставкового центру

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Торгово-виставковий центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 41,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн |  | 8,64 | 15,84 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн |  | 7,384615 | 13,538462 | 20,92308 | 20,92308 | 20,92308 | 20,92308 | 20,92308 | 20,92308 | 20,92308 |
| Операційні витрати |  | млн. грн |  | 0,483675 | 0,8867376 | 1,370413 | 1,370413 | 1,370413 | 1,370413 | 1,370413 | 1,370413 | 1,370413 |
| Амортизація |  | млн. грн |  | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн |  | 4,82094 | 10,571724 | 17,47266 | 17,47266 | 17,47266 | 17,47266 | 17,47266 | 17,47266 | 17,47266 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн |  | 0,77135 | 1,6914758 | 2,795626 | 2,795626 | 2,795626 | 2,795626 | 2,795626 | 2,795626 | 2,795626 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн |  | 4,04959 | 8,8802481 | 14,67704 | 14,67704 | 14,67704 | 14,67704 | 14,67704 | 14,67704 | 14,67704 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -41,6 | 6,12959 | 10,960248 | 16,75704 | 16,75704 | 16,75704 | 16,75704 | 16,75704 | 16,75704 | 16,75704 |
| Коефіцієнт дисконтування | 23% | млн. грн | 1 | 0,813008 | 0,6609822 | 0,537384 | 0,436897 | 0,355201 | 0,288781 | 0,234782 | 0,190879 | 0,155187 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -41,6 | 4,983406 | 7,2445291 | 9,004963 | 7,321108 | 5,95212 | 4,839122 | 3,934246 | 3,198574 | 2,600466 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -41,6 | -36,6166 | -29,372064 | -20,3671 | -13,046 | -7,09387 | -2,25475 | 1,679494 | 4,878068 | 7,478534 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 7,47853447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 1,17977246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 7,57310893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 28,07% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 29% |  | 1 | 0,775194 | 0,6009254 | 0,465834 | 0,361111 | 0,279931 | 0,217001 | 0,168218 | 0,130401 | 0,101086 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -41,6 | 4,75162 | 6,5862918 | 7,805992 | 6,051157 | 4,690819 | 3,636294 | 2,818833 | 2,185142 | 1,693908 |
| ЧДД 2 |  |  | -1,37994324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.15 - Фінансова модель прогнозних показників руху грошових коштів проекту тематичного парку

| Показник | Нормативні ставки | Од. виміру | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тематичні парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції |  | млн. грн | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційні доходи з ПДВ |  | млн. грн |  | 8,1 | 14,85 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| Операційні доходи без ПДВ | 17% | млн. грн |  | 6,923077 | 12,692308 | 19,61538 | 19,61538 | 19,61538 | 19,61538 | 19,61538 | 19,61538 | 19,61538 |
| Операційні витрати |  | млн. грн |  | 0,236523 | 0,4336251 | 0,670148 | 0,670148 | 0,670148 | 0,670148 | 0,670148 | 0,670148 | 0,670148 |
| Амортизація |  | млн. грн |  | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Прибуток до оподаткування |  | млн. грн |  | 4,436554 | 10,008683 | 16,69524 | 16,69524 | 16,69524 | 16,69524 | 16,69524 | 16,69524 | 16,69524 |
| Податок на прибуток | 16% | млн. грн |  | 0,709849 | 1,6013892 | 2,671238 | 2,671238 | 2,671238 | 2,671238 | 2,671238 | 2,671238 | 2,671238 |
| Чистий прибуток |  | млн. грн |  | 3,726705 | 8,4072934 | 14,024 | 14,024 | 14,024 | 14,024 | 14,024 | 14,024 | 14,024 |
| Грошовий потік |  | млн. грн | -45 | 5,976705 | 10,657293 | 16,274 | 16,274 | 16,274 | 16,274 | 16,274 | 16,274 | 16,274 |
| Коефіцієнт дисконтування | 23% | млн. грн | 1 | 0,813008 | 0,6609822 | 0,537384 | 0,436897 | 0,355201 | 0,288781 | 0,234782 | 0,190879 | 0,155187 |
| Дисконтований грошовий потік |  | млн. грн | -45 | 4,85911 | 7,0442814 | 8,745385 | 7,110069 | 5,780544 | 4,699629 | 3,820837 | 3,106371 | 2,525505 |
| Накоплений ДГП |  | млн. грн | -45 | -40,1409 | -33,096608 | -24,3512 | -17,2412 | -11,4606 | -6,76098 | -2,94014 | 0,166228 | 2,691733 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) |  | млн. грн | 2,69173331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) |  |  | 1,0598163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) |  | років | 8,94648803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності (ВНД) |  | % | 24,70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт дисконтування 2 | 25% |  | 1 | 0,8 | 0,64 | 0,512 | 0,4096 | 0,32768 | 0,262144 | 0,209715 | 0,167772 | 0,134218 |
| Дисконтований дохід 2 |  |  | -45 | 4,781364 | 6,8206677 | 8,332287 | 6,66583 | 5,332664 | 4,266131 | 3,412905 | 2,730324 | 2,184259 |
| ЧДД 2 |  |  | -0,47356748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.2	Підготовка фінансової моделі прогнозних показників руху бюджетних коштів

Фінансова модель прогнозних показників руху бюджетних коштів складатиметься з бюджетних інвестицій, бюджетних доходів та бюджетних видатків.

Бюджетні інвестиції

Бюджетні інвестиції – вкладення бюджетних коштів у розвиток продуктивних сил, в об'єкти інтелектуальної власності, розвиток підприємств, удосконалення робочої сили тощо. Створені за рахунок бюджетних інвестицій об'єкти виробничого та невиробничого призначення переходять у власність держави.

Проект створення Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» передбачає бюджетні інвестиції в:

- розвиток базової інфраструктури, а саме підготовку території майбутнього проекту та розбудову інженерних мереж;

- будівництво міжнародної реабілітаційної клініки (І черги), у дольовій участі 34,6% із залученими коштами, в тому числі під державні гарантії;

- будівництво житлових будинків для спеціалістів та обслуговуючого персоналу (постійного, сезонного) Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity».

В таблиці 5.16 представлено рух бюджетних коштів за роками в розвиток Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity».

Таблиця 5.16 – Прогнозні показники руху бюджетних коштів в розвиток Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» за роками

| Показник | Од. виміру | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Бюджетні інвестиції | млн. грн | 0,5 | 69,64616 | 117,8587 | 48,2125 | 93,064 | 750,248 | 340,012 | 1022,183 | 196,7707 | 189,1707 | 59,2 | 10 | 10 | 7,05 |
| Інвестиції підготовчого етапу | млн. грн | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції в розробки до запуску | млн. грн |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на будівництво міжнародної реабілітаційної клініки (І черга) | млн. грн |  | 69,14616 | 69,14616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на створення базової інфраструктури, в т.ч: | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гідротехнічні заходи | млн. грн |  |  | 45,2625 | 45,2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода | млн. грн |  |  |  |  | 16,874 | 9,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализация | млн. грн |  |  |  |  | 73,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| електропостачання | млн. грн |  |  |  |  |  | 161,8 |  | 689 | 50 | 50 | 49,2 |  |  |  |
| санітарне очищення | млн. грн |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| благоустрій територій | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| транспорт | млн. грн |  |  |  |  |  | 450 | 210 | 80 | 20 | 6 |  |  |  |  |
| Інвестиції в житловий фонд | млн. грн |  |  |  |  |  | 126,412 | 126,412 | 249,5827 | 123,1707 | 123,1707 |  |  |  |  |
| Інвестиції на просування | млн. грн |  |  | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |  |

Бюджетні доходи

Бюджетні доходи - доходи бюджету - податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України.

Доходи держави від проекту Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» будуть у вигляді:

- доходів від операційної діяльності міжнародної реабілітаційної клініки (І черга) у розмірі 34,6% від загального обсягу;

- податкові надходження від діяльності усіх комерційних учасників Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» у вигляді податку на додану вартість, податку на прибуток та інших зборів.

В таблицях 5.17-5.18 представлено рух бюджетних доходів за роками від діяльності Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity».

Таблиця 5.17 - Прогнозні показники руху бюджетних доходів від Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» за роками

| Показник | Од. виміру | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Операційні доходи держави, в т.ч: | млн. грн | 83,45198 | 145,1709 | 184,3842 | 195,7494 | 212,891 | 249,5349 | 303,136 | 473,2097 | 651,8056 | 814,3261 | 862,1685 | 865,5923 |
| Дохід держави від операційної діяльності міжнародної реабілітаційної клініки (І черга) | млн.грн. | 36,48668 | 50,04739 | 64,33576 | 64,33576 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 |
| Доходи від комерційних учасників у вигляді податків, в т.ч.: | млн. грн | 46,9653 | 95,12355 | 120,0485 | 131,4137 | 143,1802 | 179,8241 | 233,4251 | 403,4988 | 582,0948 | 744,6153 | 792,4577 | 795,8814 |
| Санаторій для батьків з дітьми та дитячі санаторії | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  | 68,90079 | 139,3741 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 |
| Розважальний центр | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,12875 | 26,76938 | 41,93813 | 41,93813 |
| Курортні готелі | млн. грн |  |  |  |  |  |  | 24,81592 | 50,10385 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 |
| Пансіонати | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  | 30,37202 | 59,33004 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 |
| Міні-пансіонати | млн. грн |  |  |  |  |  | 22,17364 | 43,72368 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 |
| Молодіжний табір | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 |
| Етнокомплекси | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,91451 | 33,31393 | 52,99324 | 52,99324 |
| Басейни | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  | 4,466218 | 8,021379 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 |
| Аквапарк | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,213176 | 10,50298 | 18,06819 | 18,06819 |
| Універсальний розважальний центр | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,786912 | 1,512005 | 2,382117 |
| Спортивний центр | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7724 | 1,485399 | 2,340999 | 0,667391 |
| Торгово-розважальний центр | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,02415 | 3,988276 | 6,345226 |
| Тематичні парки | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,884349 | 3,754639 |
| Клініка - ІІ черга | млн. грн |  | 32,95319 | 42,27706 | 53,64224 | 62,48355 | 76,95378 | 84,1889 | 91,42401 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 |
| Клініка - І черга | млн. грн | 46,9653 | 62,17037 | 77,77143 | 77,77143 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 |

Таблиця 5.18 - Прогнозні показники руху бюджетних доходів від Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» за роками

| Показник | Од. виміру | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Операційні доходи держави, в т.ч: | млн. грн | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 |
| Дохід держави від операційної діяльності міжнародної реабілітаційної клініки (І черга) | млн.грн. | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 |
| Доходи від комерційних учасників у вигляді податків, в т.ч.: | млн. грн | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 |
| Санаторій для батьків з дітьми та дитячі санаторії | млн. грн | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 |
| Розважальний центр | млн. грн | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 |
| Курортні готелі | млн. грн | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 |
| Пансіонати | млн. грн | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 |
| Міні-пансіонати | млн. грн | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 |
| Молодіжний табір | млн. грн | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 |
| Етнокомплекси | млн. грн | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 |
| Басейни | млн. грн | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 |
| Аквапарк | млн. грн | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 |
| Універсальний розважальний центр | млн. грн | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 |
| Спортивний центр | млн. грн | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 |
| Торгово-розважальний центр | млн. грн | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 |
| Тематичні парки | млн. грн | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 |
| Клініка - ІІ черга | млн. грн | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 |
| Клініка - І черга | млн. грн | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 |

Бюджетні витрати

Бюджетні витрати – це:

1) економічні відносини, які виникають у зв'язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використання за цільовим призначенням;

2) кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу, надання кредитів із бюджету та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Витрати держави на розвиток та утримання комунальної сфери Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» представлені в таблиці 5.19.

Таблиця 5.19 - Прогнозні показники руху бюджетних видатків на функціонування Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» за роками

| Показник | Од. виміру | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Бюджетні витрати держави | млн. грн | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 |
| Показник | рік | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
|  | період | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| Бюджетні витрати держави | млн. грн | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 |  |

Загальна фінансова модель прогнозних показників руху бюджетних коштів представлена в таблиці 5.20.

Таблиця 5.20 - Загальна фінансова модель прогнозних показників руху бюджетних коштів

| Показник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Бюджетні інвестиції | 0,5 | 69,64616 | 117,8587 | 48,2125 | 93,064 | 750,248 | 340,012 | 1022,183 | 196,7707 | 189,1707 | 59,2 | 10 | 10 | 7,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції підготовчого етапу | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції в розробки до запуску |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на будівництво спільної клініки |  | 69,14616 | 69,14616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на створення базової інфраструктури, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гідротехнічні заходи |  |  | 45,2625 | 45,2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода |  |  |  |  | 16,874 | 9,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализация |  |  |  |  | 73,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| електропостачання |  |  |  |  |  | 161,8 |  | 689 | 50 | 50 | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санітарне очищення |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустрій територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| транспорт |  |  |  |  |  | 450 | 210 | 80 | 20 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції в житловий фонд |  |  |  |  |  | 126,412 | 126,412 | 249,5827 | 123,1707 | 123,1707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на просування |  |  | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетні доходи держави, в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 83,45198 | 145,1709 | 184,3842 | 195,7494 | 212,891 | 249,5349 | 303,136 | 473,2097 | 651,8056 | 814,3261 | 862,1685 | 865,5923 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 | 869,5102 |
| Дохід держави від операційної діяльності міжнародної клініки (І черга) |  |  |  | 36,48668 | 50,04739 | 64,33576 | 64,33576 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 |
| Доходи від комерційних учасників у вигляді податків, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 46,9653 | 95,12355 | 120,0485 | 131,4137 | 143,1802 | 179,8241 | 233,4251 | 403,4988 | 582,0948 | 744,6153 | 792,4577 | 795,8814 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 |
| Санаторії для батьків з дітьми та дитячі санаторії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,90079 | 139,3741 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 |
| Розважальний центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,12875 | 26,76938 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 |
| Курортні готелі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,81592 | 50,10385 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 |
| Пансіонати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,37202 | 59,33004 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 |
| Міні-пансіонати |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,17364 | 43,72368 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 |
| Молодіжний табір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 |
| Етнокомплекси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,91451 | 33,31393 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 |
| Басейни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,466218 | 8,021379 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 |
| Аквапарк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,213176 | 10,50298 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 |
| Універсальний розважальний центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,786912 | 1,512005 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 |
| Спортивний центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7724 | 1,485399 | 2,340999 | 0,667391 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 |
| Торгово-розважальний центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,02415 | 3,988276 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 |
| Тематичні парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,884349 | 3,754639 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 |
| Клініка - ІІ черга |  |  |  |  | 32,95319 | 42,27706 | 53,64224 | 62,48355 | 76,95378 | 84,1889 | 91,42401 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 |
| Клініка - І черга |  |  |  | 46,9653 | 62,17037 | 77,77143 | 77,77143 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 |
| Бюджетнівитрати держави |  |  |  |  |  |  |  | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 |
| Грошовий потік | -0,5 | -69,6462 | -117,859 | 35,23948 | 52,10694 | -565,864 | -144,263 | -1190,89 | -328,839 | -267,638 | 32,40634 | 260,2023 | 422,7228 | 473,5152 | 483,9889 | 487,9069 | 487,9069 | 487,9069 | 487,9069 | 487,9069 | 487,9069 | 487,9069 | 487,9069 | 487,9069 | 487,9069 | 487,9069 |
| Коефіцієнт дисконтування | 1 | 0,952381 | 0,907029 | 0,863838 | 0,822702 | 0,783526 | 0,746215 | 0,710681 | 0,676839 | 0,644609 | 0,613913 | 0,584679 | 0,556837 | 0,530321 | 0,505068 | 0,481017 | 0,458112 | 0,436297 | 0,415521 | 0,395734 | 0,376889 | 0,358942 | 0,34185 | 0,325571 | 0,310068 | 0,295303 |
| Дисконтований грошовий потік | -0,5 | -66,3297 | -106,901 | 30,44119 | 42,86851 | -443,369 | -107,651 | -846,347 | -222,571 | -172,522 | 19,89468 | 152,1349 | 235,3878 | 251,1152 | 244,4473 | 234,6916 | 223,5158 | 212,8722 | 202,7354 | 193,0813 | 183,887 | 175,1304 | 166,7909 | 158,8485 | 151,2843 | 144,0803 |
| Накоплений ДГП | -0,5 | -66,8297 | -173,731 | -143,29 | -100,421 | -543,79 | -651,441 | -1497,79 | -1720,36 | -1892,88 | -1872,99 | -1720,85 | -1485,46 | -1234,35 | -989,901 | -755,21 | -531,694 | -318,822 | -116,086 | 76,99489 | 260,8819 | 436,0123 | 602,8032 | 761,6517 | 912,936 | 1057,016 |
| Чистий дисконтований дохід (ЧДД) | 1057,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості (ІД) | 1,558417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін окупності (ТО) | 19,60123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Розрахунки представлені в таблиці 6.20 відображають сукупну прогнозну фінансову модель руху бюджетних коштів, та дозволяють вирахувати бюджетну ефективність. Показники ефективності бюджетних інвестицій наступні:

- чистий дисконтований дохід (ЧДД) – 1057,016 млн. грн.;

- індекс прибутковості (ІД) – 1,56;

- дисконтований термін окупності (ДТО) – 19,6 років.

5.1.3	Підготовка рекомендацій щодо вибору оптимальної фінансової структури Проекту

Фінансова структура – ієрархія центрів фінансової відповідальності, що взаємодіють між собою через бюджети. В фінансової структурі проекту виділяються такі центри фінансової відповідальності (ЦФВ):

- центр інвестицій (ЦІ);

- центр прибутку (ЦП);

- центр доходу (ЦД);

- центр витрат (ЦВ);

- місце (центр) виникнення керованих витрат (МВВ).

Фінансову структуру відповідно до його організаційної структури проекту представлено в таблиці 5.21. Більш деталізовано фінансову структуру проекту буде представлено в ТЕО та БП.

Таблиця 5.21 – Фінансова структура проекту

| Найменування ЦФВ | Тип ЦФВ | Найменування підрозділу |
| --- | --- | --- |
| ЦІ «InterMedicalEcoCity» | Центр інвестицій | Підрозділ (відповідальний) Держінвестпроект (МФУ) |
| ЦІ Приватний | Центр інвестицій | Представництво інвестора |
| ЦЗ «InterMedicalEcoCity» (загальний) | Центр затрат | Генеральний підрядник |
| ЦЗ Проектний | Центр затрат | Фінансова група |
| ЦЗ Адміністрація | Центр затрат | Адміністративна група |
| МВВ Маркетинг | Місце виникнення керованих витрат | Маркетингова група |
| МВВ Постачання | Місце виникнення керованих витрат | Група закупівель і поставок |
| ЦЗ Будівництво | Центр затрат | Група управління будівельно-монтажними роботами |
| ЦД Продажі | Центр доходу | Група забезпечення продажів |
| ЦП Проектний | Центр прибутку | Експлуатаційна група |

5.1.4	Податкове оточення в галузі: основні податки, наявність податкових пільг

Проект створення Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» передбачає будівництво та експлуатацію об’єктів медичної, туристичної, енергетичної галузей та закладів індустрії розваг, для яких, відповідно до Податкового кодексу України, передбачено такі податки та пільги:

- основна ставка податку на прибуток становить 16 відсотків;

- звільняється від оподаткування прибуток підприємств паливно-енергетичного комплексу в межах фактичних витрат, що не перевищують загальну річну суму передбачених інвестиційними програмами, схваленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезазначених цілей (ст. 154.8);

- звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів господарювання водо-, теплопостачання та водовідведення в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, погодженими органом місцевого самоврядування (в межах його компетенції) та схваленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (для суб'єктів, регулювання діяльності яких здійснює така комісія), на капітальні інвестиції в будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування зазначених цілей (154.9);

- ставки податку на додану вартість встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах: а) 17 відсотків; б) 0 відсотків (ст. 193.1);

- звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг а також послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках (ст. 197.1.2);

- звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства (ст. 197.1.5);

- звільняються від оподаткування операції з постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів (ст. 197.1.6);

- звільняються від оподаткування операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти, та операції з з першого постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів (ст. 197.15);

- звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів; устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії; матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії; енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів (ст. 197.16);

- ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у таких розмірах: мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами - 14,18 грн. за 1 куб. м; теплоенергетичні (термальні) - 0,77 грн. за 1 куб. м; прісні підземні води - 8,95 грн. за 100 куб. м; поверхневі води - ропа (лікувальна, промислова) – 0,86 грн. за 1 куб. м; грязі лікувальні – 10,24 грн. за 1 куб. м (ст. 263.9.1);

- до об'єкта оподаткування за користування надрами не належать обсяги мінеральних вод, що видобуті державними дитячими спеціалізованими санаторно-курортними закладами, в частині обсягів, що використовуються для лікування на їх території (ст. 263.2.3);

- ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить: для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати; для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку); для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда; для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце (ст. 267.3.6);

- ставка туристичного збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору (ст. 268.3.1);

- платниками збору не можуть бути особи які: прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я; дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади (ст. 268.2.2);

- від сплати земельного податку звільняються: дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій (ст. 282.1);

- суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", тимчасово, з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно, при ввезенні у митному режимі імпорту на митну територію України устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від оподаткування ввізним митом у порядку, визначеному підпунктом 10 пункту 4 розділу ХХI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України, за умови оформлення митної декларації, можуть за власним бажанням видавати митному органу (а митний орган зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, визначену в такій митній декларації;

- прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", оподатковується за ставкою: з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року включно - 0 відсотків; з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року включно - 8 відсотків; з 1 січня 2023 року - 16 відсотків (п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ);

- тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільняється від оподаткування прибуток суб'єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій "п'ять зірок", "чотири зірки" і "три зірки", у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд; прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005), які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії (п. 17 підрозділу 4 розділу ХХ);

- суб'єкти господарювання під час реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, схвалених відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", тимчасово, з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно, податок на прибуток підприємств обчислюють з урахуванням таких особливостей: під час нарахування амортизації основних засобів, що використовуються в період реалізації інвестиційного проекту та входять до груп 2 (капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом) і 3 (будівлі), може бути застосовано метод прискореного зменшення залишкової вартості, визначений розділом III Податкового Кодексу (п. 29 підрозділу 4 розділу ХХ);

- ставка єдиного соціального внеску 37,76%.

5.1.5	Види валют для розрахунків, валютна інфляція

Для розрахунків основною валютою обрана гривня – розрахунки з вітчизняними постачальниками товарів та послуг; інші валюти (Євро або долар США) – розрахунки з можливими іноземними постачальниками товарів і послуг, що повязані із використанням енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій в будівництві. Індекси валютної інфляції надано в таблицях 5.22 – 5.24.

Таблиця 5.22 – Індеси інфляції в Україні за 2000 – 2013 роки *

| Індекси інфляції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рік | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | На рік |
| 2000 | 104,6 | 103,3 | 102,0 | 101,7 | 102,1 | 103,7 | 99,9 | 100,0 | 102,6 | 101,4 | 100,4 | 101,6 | 125,8 |
| 2001 | 101,5 | 100,6 | 100,6 | 101,5 | 100,4 | 100,6 | 98,3 | 99,8 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 101,6 | 106,1 |
| 2002 | 101,0 | 98,6 | 99,3 | 101,4 | 99,7 | 98,2 | 98,5 | 99,8 | 100,2 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 99,4 |
| 2003 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | 100,7 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 98,3 | 100,6 | 101,3 | 101,9 | 101,5 | 108,2 |
| 2004 | 101,4 | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 99,9 | 101,3 | 102,2 | 101,6 | 102,4 | 112,3 |
| 2005 | 101,7 | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 100,0 | 100,4 | 100,9 | 101,2 | 100,9 | 110,3 |
| 2006 | 101,2 | 101,8 | 99,7 | 99,6 | 100,5 | 100,1 | 100,9 | 100,0 | 102,0 | 102,6 | 101,8 | 100,9 | 111,6 |
| 2007 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 100,0 | 100,6 | 102,2 | 101,4 | 100,6 | 102,2 | 102,9 | 102,2 | 102,1 | 116,6 |
| 2008 | 102,9 | 102,7 | 103,8 | 103,1 | 101,3 | 100,8 | 99,5 | 99,9 | 101,1 | 101,7 | 101,5 | 102,1 | 122,3 |
| 2009 | 102,9 | 101,5 | 101,4 | 100,9 | 100,5 | 101,1 | 99,9 | 99,8 | 100,8 | 100,9 | 101,1 | 100,9 | 112,3 |
| 2010 | 101,8 | 101,9 | 100,9 | 99,7 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 101,2 | 102,9 | 100,5 | 100,3 | 100,8 | 109,1 |
| 2011 | 101,0 | 100,9 | 101,4 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 98,7 | 99,6 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 104,6 |
| 2012 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,2 | 99,8 |
| 2013 | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 |  |  |  |  |  | 100,1 |

* офіційна статистична інформація

Таблиця 5.23 – Індеси інфляції долара США за 2000 – 2013 роки *

| Рік | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | На рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 |
| 2011 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
| 2010 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
| 2009 | 0 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | -1.3 | -1.4 | -2.1 | -1.5 | -1.3 | -0.2 | 1.8 | 2.7 | -0.4 |
| 2008 | 4.3 | 4 | 4 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 3.8 |
| 2007 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 2.8 |
| 2006 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3.2 |
| 2005 | 3 | 3 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| 2004 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2.7 |
| 2003 | 2.6 | 3 | 3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 |
| 2002 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.6 |
| 2001 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.8 |
| 2000 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |

* джерело http://www.usinflationcalculator.com/inflation/current-inflation-rates/

Таблиця 5.24 – Індеси інфляції Євро за останні 11 місяців *

|  | 2012M08 | 2012M09 | 2012M10 | 2012M11 | 2012M12 | 2013M01 | 2013M02 | 2013M03 | 2013M04 | 2013M05 | 2013M06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Європа (17 країн) | 115.59 | 116.43 | 116.71 | 116.47 | 116.89 | 115.67 | 116.09 | 117.47 | 117.36 | 117.49 | 117.61 |
| Європа (середнє) | 115.65 | 116.49 | 116.77 | 116.54 | 116.95 | 115.73 | 116.16 | 117.53 | 117.43 | 117.55 | 117.68 |
| Європа (27 країн) | 118.27 | 119.00 | 119.33 | 119.17 | 119.57 | 118.62 | 119.09 | 120.19 | 120.17 | 120.29 | 120.36 |
| Belgium | 118.42 | 119.15 | 119.48 | 119.32 | 119.72 | 118.77 | 119.25 | 120.34 | 120.32 | 120.45 | 120.51 |
| Bulgaria | 118.97 | 118.88 | 119.09 | 118.99 | 119.20 | 117.02 | 119.78 | 119.81 | 119.61 | 119.51 | 119.86 |
| Czech Republic | 145.57 | 146.07 | 145.98 | 145.65 | 146.08 | 146.40 | 146.66 | 146.03 | 14539 | 145.32 | 144.91 |
| Denmark | 120.4 | 120.3 | 120.7 | 120.3 | 120.3 | 121.8 | 121.9 | 122.0 | 122.2 | 121.9 | 122.5 |
| Germany | 116.8 | 117.1 | 117.0 | 116.8 | 116.5 | 115.9 | 117.1 | 117.4 | 117.1 | 117.3 | 117.1 |
| Estonia | 113.9 | 113.9 | 114.0 | 113.8 | 114.8 | 114.0 | 114.9 | 115.4 | 114.8 | 115.1 | 115.2 |
| Ireland | 139.96 | 140.56 | 140.67 | 140.22 | 140.18 | 141.09 | 142.03 | 143.22 | 143.35 | 143.92 | 144.73 |
| Greece | 109.5 | 109.4 | 109.3 | 108.8 | 108.8 | 108.2 | 109.1 | 109.5 | 109.4 | 109.4 | 109.5 |
| Spain | 118.72 | 121.01 | 121.56 | 121.28 | 121.28 | 119.07 | 119.19 | 121.40 | 121.49 | 121.61 | 121.74 |
| France | 114.24 | 113.95 | 114.19 | 113.99 | 114.41 | 113.76 | 114.12 | 115.06 | 114.92 | 114.98 | 115.18 |
| Croatia | 123.40 | 124.06 | 124.48 | 124.09 | 123.93 | 124.00 | 124.52 | 124.98 | 125.62 | 125.62 | 125.83 |
| Italy | 116.5 | 118.9 | 119.2 | 118.9 | 119.3 | 116.9 | 116.7 | 119.4 | 119.8 | 119.8 | 120.1 |
| Cyprus | 120.70 | 120.63 | 120.88 | 119.63 | 119.53 | 118.54 | 118.83 | 119.91 | 120.18 | 121.16 | 121.85 |
| Latvia | 146.74 | 147.27 | 146.98 | 146.80 | 146.91 | 146.60 | 146.51 | 147.22 | 147.26 | 147.65 | 148.22 |
| Lithuania | 138.58 | 139.60 | 139.33 | 139.10 | 138.99 | 139.25 | 139.16 | 139.61 | 140.08 | 140.41 | 140.13 |
| Luxembourg | 121.36 | 121.99 | 122.06 | 121.85 | 121.53 | 120.48 | 122.75 | 122.82 | 122.97 | 122.40 | 122.93 |
| Hungary | 142.64 | 143.28 | 143.52 | 143.42 | 143.47 | 143.70 | 144.60 | 144.99 | 145.38 | 145.22 | 145.57 |
| Malta | 122.12 | 121.29 | 120.49 | 118.23 | 117.57 | 115.89 | 115.93 | 117.22 | 120.58 | 121.93 | 122.95 |
| Netherlands | 113.43 | 113.98 | 114.90 | 114.35 | 114.20 | 114.17 | 115.34 | 116.88 | 116.97 | 117.02 | 116.44 |
| Austria | 116.01 | 117.32 | 117.68 | 117.76 | 118.05 | 117.29 | 117.70 | 118.84 | 118.85 | 119.00r | 118.79 |
| Poland | 124.4 | 124.5 | 124.8 | 124.9 | 124.9 | 125.0 | 125.0 | 125.4 | 125.8 | 125.6 | 125.6 |
| Portugal | 115.92 | 116.37 | 116.54 | 116.11 | 116.38 | 114.90 | 114.77 | 116.72 | 116.79 | 117.07 | 117.13 |
| Romania | 148.35 | 150.00 | 150.36 | 150.26 | 150.78 | 152.21 | 152.82 | 152.93 | 152.97 | 153.37 | 153.42 |
| Slovenia | 121.31 | 122.71 | 123.04 | 122.81 | 122.52 | 121.84 | 122.69 | 123.05 | 123.76 | 124.08 | 124.13 |
| Slovakia | 121.23 | 121.57 | 122.06 | 122.14 | 122.06 | 122.91 | 122.87 | 122.90 | 122.94 | 123.08 | 123.27 |
| Finland | 117.82 | 118.52 | 118.81 | 118.70 | 118.96 | 118.96 | 119.67 | 120.28 | 120.50 | 120.49 | 120.42 |
| Sweden | 112.96 | 113.79 | 113.91 | 113.67 | 113.94 | 112.83 | 113.46 | 114.05 | 113.78 | 114.02 | 113.85 |
| United Kingdom | 123.1 | 123.5 | 124.2 | 124.4 | 125.0 | 124.4 | 125.2 | 125.6 | 125.9 | 126.1 |  |
| Iceland | 167.88 | 169.93 | 170.27 | 171.25 | 170.89 | 171.91 | 175.26 | 175.79 | 175.79 | 175.64 | 177.25 |
| Norway | 112.1 | 113.4 | 114.0 | 114.1 | 114.5 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.1 | 116.0 | 115.4 |
| Switzerland | 102.9 | 103.6 | 103.7 | 103.2 | 103.3 | 102.8 | 103.1 | 103.6 | 103.5 | 103.5 | 103.7 |
| Turkey | 174.46 | 176.11 | 179.73 | 180.23 | 180.94 | 184.17 | 184.88 | 186.20 | 186.55 | 186.71 | 187.99 |

* джерело http://epp.eurostat.ec.europa.eu

5.1.6	Умови надання фінансування

Основними джерелами фінансування проекту створення Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» визначені: державні інвестиції; приватні інвестиції; залучені кошти (в т.ч. під державні гарантії).

Умови залучення коштів під державні гарантії передбачено Постановою КМУ № 404-2013 п від 03.06.2013 року «Деякі питання здійснення головними розпорядниками бюджетних коштів капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень» [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/404-2013-%D0%BF#n47].

Дана постанова визначає Порядок залучення у 2013 році коштів під державні гарантії головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень та повернення таких коштів. Умови залучення коштів під державні гарантії – виплата 2% річних. Оплата відсотків здійснюється 1 раз на півроку.

Для фінансування проекту (особливо локальних інвестиційних проектів) можуть також використовуватися кредитні лінії Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Кредитування по лініях  Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР)

Традиційно МБРР надає позики для фінансування конкретних проектів двома шляхами:

1) безпосередньо проектній компанії, отримуючи в такому разі гарантію відповідної держави відносно платіжних зобов'язань компанії. Ця схема охоплює два елементи: а) кредитну угоду між МБРР та проектною компанією; б) гарантійну угоду між МБРР та державою. Гарантійна угода покриває повернення позики, а у випадку, коли компанія підконтрольна державі, гарантія забезпечує виконання;

2) безпосередньо державі, яка в свою чергу надає цю позику проектній компанії. У такому разі платіжне зобов'язання покладається на державу, а не на проектну компанію. Ця схема включає такі основні елементи: а) кредитну угоду між МБРР та державою; б) субсидіарну кредитну угоду між державою та проектною компанією; в) проектну угоду між МБРР та проектною компанією, що містить певні зобов'язання останньої відносно реалізації проекту.

1. До початку реалізації проекту співвідношення "борг (включаючи кредит МБРР, що запитується): власний капітал" не повинне бути більше 75:25.

2. Під час втілення проекту Позичальник повинен бути здатний підтримувати значення Коефіцієнта Обслуговування Боргу не менш 1,3-1 і співвідношення "борг : власний капітал" не більше 75:25.

3. Мінімальна загальна вартість проекту - 20 000 дол. США, максимальна вартість - 3 млн. дол. США. Сума кредиту - до 75 % від вартості проекту: мінімальна - 15 000 дол. США; максимальна - 2 250 000 дол. США. Загальна основна сума кредиту, видана Позичальникові (або групі взаємозалежних Позичальників) не повинна перевищувати 5 млн. дол. США.

4. Залежно від вибору валюти, який робить Україна, та інших фінансових умов теперішня загальна вартість запозичень може становити від LIBOR + 0,25 % до LIBOR + 0,85 %.

5. Вартість кредиту також включає єдиноразові комісійні НБУ й Банку в розмірі 1,125% від основної суми кредиту. Умовами кредитної лінії МБРР передбачена плата за зобов'язання (резервування) у розмірі 0,75% річних від суми будь-якої невибраної частини кредиту, починаючи з дати затвердження кредиту НБУ, на основі кількості днів, коли будь-яка частина кредиту залишається невибраною, і з розрахунку року в 360 днів.

Кредитування по лініях  Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

- Сума кредиту - до 70 % від вартості проекту: мінімальна - 125 000 дол. США; максимальна - 2,5 млн. дол. США.

- Власний внесок у проект Позичальника - не менш 30 % від вартості проекту. Позичальник повинен мати заплановане нагромадження коштів або збільшення акціонерного капіталу, достатнє для здійснення необхідних витрат по проекту.

- Основною вимогою, що ставиться для забезпечення кредиту, є 200%-е покриття суми кредиту - майном і майновими правами по заставній вартості. Структура забезпечення повинна бути представлена в наступному вигляді: не менш 120%-е покриття суми кредиту ліквідним майном по заставній вартості; 80%-е покриття суми кредиту може містити в собі: майнові права на кошти або товарно-матеріальні цінності за контрактами (договорами) по заставній вартості, товари в обороті та/або в переробці по заставній вартості, гарантії прийнятних банків.

- Вартість кредиту включає річну відсоткову ставку LIBOR + 8% та єдиноразові комісійні НБУ й Банку в розмірі до 3% від основної суми кредиту. Відсотки нараховуються на непогашену частину кредиту на основі фактичної кількості днів, які пройшли, і на основі року в 360 днів. Процентна ставка залежить від LIBOR, тому може змінюватися протягом дії кредитного договору. Також умовами кредитної лінії ЄБРР передбачена плата за зобов'язання (резервування) у розмірі 0,5% річних від суми будь-якої невибраної частини кредиту, починаючи з дати затвердження кредиту НБУ, на основі кількості днів, коли будь-яка частина кредиту залишається невибраною, з розрахунку року в 360 днів, і комісія за дострокове погашення кредиту в розмірі (LIBOR + 3,5%) від суми, яка достроково погашається.

- Повернення основної суми кредиту проводиться вроздріб і може бути відстрочено до 2 років при наявності відповідного обґрунтування.

5.1.7	Аналіз ризиків і шляхів зменшення їх впливу

Ідентифікація основних ризиків проекту та орієнтировних методів управління ними і відповідні заходи надано в таблиці 5.25. Детальний аналіз ризиків буде представлено в ТЕО та бізнес-плані.

Таблиця 5.25 – Ідентифікація ризиків проекту

| № з/п | Найменування ризику | Конкретна подія | Причини виникнення | Наслідки | Методи управління |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макроекономічні ризики |  |  |  |  |  |
| 1 | Політика | Зміна політичної ситуації | Зміна влади, зокрема, місцевої; зміни в геополітичному становищі держави | Відсутність підтримки проекту на рівні держави та/або місцевою владою; зниження вїзних туристичних потоків | Контроль ризику, мінімізація збитків, розробка альтернативних маркетингових стратегій; активний соціальний маркетинг; пільгові умови для інвесторів і споживачів |
| 2 | Екологія | Погіршення екологічного стану території реалізації проекту | Обміління й засолення; підвищення забрудненості води та земель | Обмеженість ресурсів (вода, грязь); неможливість надання якісних послуг; втрата інвесторів та споживачів | Мінімізація ймовірності виникнення, розробка та використання продуманої системи контролю якості послуг; активне рекламування здорового способу життя та екологічної свідомості населення; співпраця з громадськими організаціями щодо охорони навколишнього середовища |
| 3 | Економіка | Зміни в економічних показниках | Нестабільність в країні, криза | Затримка реалізації, несвоєчасна здача в експлуатацію; нестача інвестицій | Контроль ризику, мінімізація збитків, розробка альтернативних варіантів реалізації проекту; розробка альтернативних проектних пропозицій для локальних інвестиційних проектів |
| 4 | Законодавство | Посилення вимог санітарного або екологічного контролю, збільшення податкових ставок | Зміна влади або соціально-політичної ситуації в країні | Затримка реалізації, несвоєчасна здача в експлуатацію; нестача інвестицій; збільшення витрат бюджету, в тому числі обсягів коштів на непередбачувані витрати | Контроль ризику, мінімізація збитків, розробка альтернативних маркетингових стратегій; моніторинг законодавчої бази; альтернативні умови договорів про співпрацю; пільгові умови для якірних інвесторів |
| 5 | Населення | Негативне відношення населення до проекту | Непродумана маркетингова стратегія; виконання неналежним чином, неефективна програма соціального маркетингу | Відсутність підтримки проекту населенням території проекту; збільшення строків реалізації проекту; зниження туристичних потоків | Мінімізація ймовірності виникнення, розробка та використання продуманої системи управління цільовою аудиторією проекту; активна співпраця з громадськими організаціями та благодійними фондами (непряма реклама) |
| Мікроекономічні ризики |  |  |  |  |  |
| 1 | Маркетингова стратегія | Неправильний вибір маркетингової стратегії | Непродумана маркетингова стратегія; виконання неналежним чином, неефективна програма маркетингу | Зменшення попиту на послуги; втрата частки прибутку | Контроль ризику, мінімізація збитків, розробка альтернативних маркетингових стратегій; залучення спеціалістів високої кваліфікації, експертів |
| 2 | Інформованість | Низька інформованість про послуги | Відсутність або неефективність власного сайту; рекламних роликів; відсутність або невірний вибір іміджу | Невпізнанність послуги; втрата потенційних інвесторів, орендарів і клієнтів | Контроль ризику, диверсифікація, реклама; інтернет; видання друкованих рекламних матеріалів; статті в ЗМІ; позитивні відгуки попередніх клієнтів; особиста розсилка |
| 3 | Послуги | Ризик нереалізації послуг | Залежність результатів прийнятих рішень від "особистих" умов договору; активізація маркетингової діяльності конкурентів; зниження рівню життя населення (неможливість оплати послуг) | Скорочення потреби в даному виді послуг; зниження попиту з огляду на зміни структури бюджету | Мінімізація ймовірності виникнення, розробка та використання продуманої системи контролю якості послуг; створення та актуалізація бази даних можливих інвесторів та орендарів; активне використання всіх форм маркетингу; співпраця з благодійними фондами для створення пільгових умов оплати послуг для певних категорій громадян |
| 4 | Конкуренти | Поява нових конкурентів | Різке зростання обсягів і рентабельності виробництва (сприяє припливу конкурентів) | Втрата частки ринку; відтік інвесторів, орендарів і клієнтів; зниження попиту на послуги | Контроль ризику, позиціонування на ринку; використання реклами; конкурентні переваги; інформація про досвід попередніх проектів; моніторинг стану конкурентів |
| 5 | Оплата | Ризик неотримання (несвоєчасного отримання) оплати за реалізовану послугу | Кризовий стан взаємних платежів | Прийняття рішення інвестором або орендарем про використання призначеної для оплати суми на інші цілі; відсутність необхідної суми у інвесторів (орендарів) | Мінімізація збитків, контроль ризику, попередня оплата, прописування в договорах штрафних санкцій |
| 6 | Виробничі плани | Ризик зриву власних виробничих планів | Непередбачувана нестача фінансових коштів; технічні аварії; перехід кваліфікованих кадрів на інші підприємства або нестача кадрів необхідної кваліфікації | Призупинення робочого процесу; втрата планованого, додаткового прибутку | Виключення ризику, ув’язка соціальної стратегії з цілями і можливостями проекту; розвиток технологічної і технічної бази |
| 7 | Поставщики товарів, послуг, устаткування тощо | Ризик несвоєчасного отримання товарів, послуг, устаткування або збільшення їх вартості | Нестабільна економічна та/або фінансова ситуація, фінансово-економічна криза; несумлінність поставщиків; інфляція на певні групи товарів та послуг | Призупинення робочого процесу; втрата планованого, додаткового прибутку; збільшення бюджету проекту та/або обсягів непередбачуваних витрат | Контроль ризику, диверсифікація, чітке і однозначне формулювання відповідних статей у документах; залучення для оформлення документів фахівців, що мають практичний досвід у цій галузі, експертів; створення бази даних та розгалуженої системи поставщиків |
| 8 | Договори | Вимушені зміни умов договорів | Зміна керівництва, зміна пріоритетів | Затягування строків; зменшення прогнозованого прибутку; розрив контракту | Контроль ризику, диверсифікація, чітке і однозначне формулювання відповідних статей у документах; залучення для оформлення документів фахівців, що мають практичний досвід у цій галузі |
| 9 | Бізнес-середовище | Економічна дестабілізація | Нестабільна економічна та політична ситуація країни | Підвищення цін, податків, зниження активності бізнесу | Контроль ризику, моніторинг законодавчої бази; альтернативні умови договорів про співпрацю; пільгові умови для якірних інвесторів |

5.1.8	Планові показники рентабельності і ліквідності, розрахунок інтегрованих показників економічної ефективності Проекту – внутрішньої норми рентабельності (IRR), чистої приведеної вартості (NPV), простого та дисконтованого терміну окупності Проекту

Ефективність інвестиційного проекту визначається на основі співвідношення позитивних і негативних потоків грошових коштів. Оцінка ефективності проекту здійснювалася за допомогою наступних показників: чистий дисконтований дохід ЧДД (net present value NPV); індекс прибутковості ІП (profitability index PI); внутрішня норма прибутковості ВНП (internal rate of return IRR); дисконтований термін окупності (payback period PP) (табл. 5.26).

Таблиця 5.26 – Основні показники ефективності проекту «ІnterMedicalEcoCity»

| Об’єкт | Горизонт планування | Показники ефективності проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чистий дисконтований дохід (ЧЧД), млн. грн. | Індекс дохідності (ІД) | Внутрішня норма дохідності (ВНД), % | Дисконтований термін окупності (ДТО), років |
| Міжнародне реабілітаційне містечко «ІnterMedical-EcoCity» |  |  |  |  |  |
| Альтернативний варіант 1. Фінансування І черги клініки за кошти бюджету (35%) та залучені кошти приватного інвестора (65%) |  |  |  |  |  |
| Держава | 26 | 1057,016 | 1,56 | - | 19,6 |
| Альтернативний варіант 2. Фінансування І черги клініки за кошти бюджету (35%) та залучені кошти під державні гарантії – під 2% річних (65%) |  |  |  |  |  |
| Держава | 26 | 1774,335 | 1,91 | - | 17,66 |
| Оздоровча зона |  |  |  |  |  |
| Клініка (І черга) | 11 | 174,1168 | 1,49 | 38,46 | 6,3 |
| Клініка (ІІ черга) | 11 | 3,172 | 1,01 | 17,13 | 10,9 |
| Оздоровчо-рекреаційна зона |  |  |  |  |  |
| Курортний готель | 15 | 170,287 | 1,27 | 21,68 | 10,0 |
| Санаторій для дітей з батьками | 20 | 165,6 | 1,09 | 18,47 | 14,9 |
| Пансіонат | 10 | 73,276 | 1,15 | 20,89 | 8,8 |
| Міні-пансіонат | 10 | 209,583 | 1,45 | 27,67 | 6,3 |

Продовження таблиці 5.26

| Об’єкт | Горизонт планування | Показники ефективності проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чистий дисконтований дохід (ЧЧД), млн. грн. | Індекс дохідності (ІД) | Внутрішня норма дохідності (ВНД), % | Дисконтований термін окупності (ДТО), років |
| Молодіжний табір | 10 | 25,311 | 1,62 | 33,84 | 5,0 |
| Розважальний центр | 8 | 153,759 | 2,18 | 54,88 | 3,9 |
| Етнокомплекс | 10 | 159,860 | 1,46 | 28,05 | 6,2 |
| Басейн | 10 | 23,294 | 1,23 | 29,62 | 6,9 |
| Коледж | 3 | Працює на принципах самоокупності |  |  |  |
| Парково-громадська зона |  |  |  |  |  |
| Паркова зона |  |  |  |  |  |
| Аквапарк | 7 | 3,336 | 3,02 | 84,63 | 3,0 |
| Громадська зона |  |  |  |  |  |
| Універсальний розважальний центр | 10 | 7,256 | 1,7 | 40,68 | 5,1 |
| Спортивний центр | 10 | 4,764 | 1,46 | 35,19 | 6,2 |
| Торгово-виставковий центр | 10 | 7,479 | 1,18 | 28,07 | 7,6 |
| Тематичні парки | 10 | 2,692 | 1,06 | 24,70 | 8,9 |

За першим альтернативним варіантом показники ефективності проекту створення Міжнародного реабілітаційного містечка «ІnterMedical-EcoCity» для держави становлять: при горизонті планування у 26 років держава поверне вкладені інвестиції у розмірі 2913,915 млн. грн. через 19,6 років і на кожну інвестовану гривню отримає 0,56 грн. чистого прибутку, чистий дисконтований дохід держави через 26 років складе 1 057,016 млн. грн.

За другим альтернативним варіантом значення показників ефективності проекту для держави дорівнюють: при горизонті планування у 26 років держава поверне вкладені інвестиції у розмірі 3170,744 млн. грн. через 17,66 років і на кожну інвестовану гривню отримає 0,91 грн. чистого прибутку, чистий дисконтований дохід держави через 26 років складе 1 774,335 млн. грн.