5.2. Варіанти та обсяги інвестицій

5.2.1	Розрахунок потреби в інвестиційних ресурсах в основний і оборотний капітал

Загальна вартість реалізації проекту створення Міжнародного реабілітаційного містечка «ІnterMedical-EcoCity» є сукупною вартістю усіх складових проекту (табл. 5.27 – 5.29).

Таблиця 5.27 – Загальна вартість створення Міжнародної реабілітаційної клініки (І черга будівництва)

| Перелік видатків | Натуральні показники, од. | Вартість одиниці виміру, тис. грн. | Сума витрат, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Передінвестиційні дослідження та розробка проекту, в т.ч.: |  |  |  |
| - маркетингові дослідження | 1 | 9 ,00 | 9,00 |
| - розробка техніко-економічного обґрунтування | 1 | 7 ,00 | 7,00 |
| - проведення конкурсних торгів щодо визначення генерального проектувальника | 1 | 5 | 5,00 |
| - розробка передпроектних пропозицій | 3 варіанти | 10 | 30,00 |
| - отримання містобудівних умов та обмежень | 1 компл. | 18 | 18,00 |
| - збір технічних умов на підключення інженерних комунікацій | 1 компл. | 5 | 5,00 |
| - топогеодезичні вишукування | 10 га | 130 | 130,00 |
| - геологічні вишукування | 10 га | 83 | 83,00 |
| - розробка проекту стадія «ЕП» | 1 компл. | 25 | 25,00 |
| - розробка проекту стадія «П» | 1 компл. | 5 005,00 | 5005,00 |
| - проведення комплексної державної експертизи стадії «П» | 1 | 275 | 275,00 |
| - розробка проекту стадія «РД» | 1 компл. | 4 095,00 | 4095,00 |
| Забезпечення земельною ділянкою, в т.ч.: |  |  |  |
| - розробка технічної документації щодо відведення земельної ділянки площею ~ 10 га | 1 компл. | 100 | 100,00 |
| Будівельно-монтажні роботи в т.ч.: |  |  |  |
| комплекс будівель та споруд з влаштуванням інженерних мереж Херсонського Реабілітаційного Центру згідно з листом Мінрегіонбуда від 17.07.2012 № 7/15-11715 | 33 000 м2 | 9,041 | 298589,54 |
| Устаткування, меблі, інвентар тощо в т.ч. |  |  |  |
| - обладнання для кафе, столової | компл. | 1 400,00 | 1400,00 |
| - меблі, інвентар | компл. | 31 550,00 | 31550,00 |
| - обладнання для безперебійного електропостачання, цифрового телебачення, зв’язку, відеоспостереження, мережеве обладнання | компл. | 4 950,00 | 4950,00 |
| - медичне обладнання | компл. | 40180,15 | 40180,15 |
| Пусконалагоджувальні роботи |  | 1205,4 | 1205,40 |
| Адміністративні витрати (виконання функцій замовника 2,5 від |  | 7458,82 | 7458,82 |
| Разом |  |  | 395120,914 |

Загальна вартість створення І черги будівництва Міжнародної реабілітаційної клініки складає 395120,914 тис. грн. або 395,121 млн. грн.

Вартість створення ІІ черги будівництва Міжнародної реабілітаційної клініки була розрахована за аналоговим методом розрахунку вартості І черги будівництва та склала 553,169 млн. грн.

Загальна вартість будівництва оздоровчої зони складе 948,29 млн. грн.

Оздоровчо-рекреаційна зона

Будівництво об’єктів оздоровчо-рекреаційної зони планується за рахунок приватних комерційних інвесторів. Загальна вартість будівництва основних об’єктів оздоровчо-рекреаційної зони представлено в таблиці 5.28.

Таблиця 5.28 - Загальна вартість будівництва основних об’єктів оздоровчо-рекреаційної зони

| Назва об’єкті будівництва | Необхідні інвестиційні витрати, млн. грн. |
| --- | --- |
| Курортні готелі | 691,2 |
| Санаторії для дітей з батьками | 1958,4 |
| Пансіонати | 547,2 |
| Міні-пансіонати | 460,8 |
| Молодіжні табори | 80,64 |
| Розважальні центри | 130,0 |
| Етнокомплекси | 345,6 |
| Басейни | 117 |
| Коледж | 168 |
| Всього | 4498,84 |

Для розбудови необхідної інфраструктури Міжнародного реабілітаційного містечка «ІnterMedical-EcoCity» потрібно залучити 4498,84 млн. грн. приватних інвестицій.

Парково-громадська зона

Загальні необхідні інвестиції на будівництво об’єктів парково-громадської зони представлено в  таблиці 5.29.

Таблиця 5.29 – Загальні інвестиції в об’єкти парково-громадської зони

| Назва об’єкті будівництва | Необхідні інвестиційні витрати, млн. грн. |
| --- | --- |
| Паркова зона |  |
| Аквапарк | 31,65 |
| Громадська зона |  |
| Універсальний розважальний центр | 10,4 |
| Спортивний центр | 10,4 |
| Торгово-виставкові центри | 41,6 |
| Тематичні парки | 45 |
| Всього | 139,05 |

Загальна вартість розбудови парково-громадської зони складе 139,05 млн. грн.

Інвестиції держави в підготовку території

Для забезпечення заходу приватних інвестицій на розбудову оздоровчо-рекреаційної зони держава повинна забезпечити платформу, а саме забезпечити підготовку території та улаштування інженерних мереж.

Основні витрати держави на підготовку території та улаштування мереж представлено в таблиці 5.30.

Таблиця 5.30 – Державні інвестиції в підготовку території та інженерні мережі

| Види робіт | Зона |  |  | Загального призначення | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оздоровча | Оздоровчо-рекреаційна | Паркова |  |  |
|  | Вартість, млн. грн. |  |  |  |  |
| Гідротехнічні заходи | 15,457 | 71,868 | 3,2 |  | 90,525 |
| Вертикальне планування та дощова каналізація | 9,2 | 42,3 | 4,6 |  | 56,1 |
| Електропостачання, в т.ч.: |  |  |  |  | 1000 |
| Спорудження КСЕСТ | 161,8 | 689 | 49,2 |  | 900 |
| Будівництво об’єктів електроенергетики |  |  |  | 100 | 100 |
| Водопостачання, в т.ч.: | 5,9345 | 14,3143 | 5,7112 |  | 25,96 |
| Прокладання вуличної водопровідної мережі |  |  |  | 7,33 | 7,33 |
| Прокладання внутрішньоділянкової водопровідної мережі |  |  |  | 7,5 | 7,5 |
| Будівництво ділянок водопровідних споруд |  |  |  | 11,13 | 11,13 |
| Каналізація, в т.ч.: | 1,971 | 13,2836 | 1,8854 |  | 17,14 |
| Прокладання вуличної самопливної мережі |  |  |  | 2,38 | 2,38 |
| Прокладання внутрішньо-ділянкової какналізаційної мережі |  |  |  | 7,65 | 7,65 |
| Прокладання напірної каналізаційної мережі |  |  |  | 2,31 | 2,31 |
| Будівництво каналізаційних насосних станцій |  |  |  | 0,8 | 0,8 |
| Будівництво каналізаційних очисних споруд |  |  |  | 4 | 4 |
| Санітарне очищення, в т.ч.: |  |  |  |  | 5,2 |
| Придбання сміттєвозів |  |  |  | 2,1 | 2,1 |
| Придбання прибиральних машин та механізмів |  |  |  | 2,8 | 2,8 |
| Розробка Схеми санітарного очищення |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| Транспорт, в т.ч.: |  |  |  |  | 766 |
| Будівництво територіальної авто дороги |  |  |  | 450 | 450 |
| Будівництво причалу для приймання суден |  |  |  | 20 | 20 |
| Будівництво мережі житлових вулиць |  |  |  | 210 | 210 |
| Будівництво перехоплюючої автостоянки |  |  |  | 80 | 80 |
| Будівництво автостоянок для тимчасового зберігання електрокарів та велосипедів |  |  |  | 6 | 6 |
| Благоустрій, озеленення | 4,8 | 23,68 | 3,52 |  | 32 |
| Озеленення території |  |  |  | 17,2 | 17,2 |
| Влаштування газонів |  |  |  | 6,6 | 6,6 |
| Влаштування пішохідних доріжок |  |  |  | 8,2 | 8,2 |
| Всього |  |  |  |  | 1992,925 |

Загальні інвестиції держави в розвиток інженерних мереж та підготовку території складуть 1992,925 млн. грн.

Житлова забудова

Проект створення Міжнародного реабілітаційного містечка «ІnterMedical-EcoCity» передбачає створення нових робочих міст, а отже і необхідність забезпечення житлом спеціалістів та обслуговуючий персонал, тому передбачається будівництво державою житла для забезпечення працюючих житловими умовами.

Загальна вартість державних інвестицій на житлову забудову представлено в таблиці 5.31.

Таблиця 5.31 – Вартість житлової забудови

| Найменування | Будинки, од. | Загальна площа, кв.м. | Вартість будівництва, тис.грн./кв.м | Витрати, млн.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Щасливциве |  |  |  |  |
| постійне населення | 400 | 100 | 4,862 | 194,48 |
| тимчасове населення | 380 | 100 | 4,862 | 184,756 |
| с. Стрілкове |  |  |  |  |
| постійне населення | 300 | 100 | 4,862 | 145,86 |
| тимчасове населення | 460 | 100 | 4,862 | 223,652 |
| Вього |  |  |  | 748,748 |

Інвестиції держави в житлову забудову складуть 748,748 млн. грн.

Загальна вартість проекту

Загальна прогнозна вартість проекту «ІnterMedical-EcoCity» представлена в таблиці 5.32.

Таблиця 5.32 – Загальна вартість проекту

| Напрям інвестування | Джерело надходження інвестицій, млн. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Держава | Приватний інвестор | Кошти залучені під державні гарантії |
| Оздоровча зона | 138,292 | 553,169 | 256,829 |
| Оздоровчо-рекреаційна | - | 4498,84 | - |
| Парково-громадська | - | 139,05 | - |
| Житлова забудова | 748,748 | - | - |
| Підготовка території та інженерні мережі | 1992,925 | - | - |
| Всього | 2879,965 | 5191,059 | 256,829 |
|  | 8327,853 |  |  |

Отже, для розбудови та розвитку Міжнародного реабілітаційного містечка «ІnterMedical-EcoCity» необхідно 8327,853 млн. грн., структура інвестиційних витрат на створення Міжнародного реабілітаційного містечка «ІnterMedical-EcoCity» наступна: державні інвестиції – 34,6%, приватні інвестиції – 65,4%.

5.2.2	Довгострокові і короткострокові джерела фінансування Проекту, частка власних і кредитних коштів (порівняльний аналіз та вибір рекомендованого джерела фінансування)

Основними джерелами фінансування проекту створення Міжнародного реабілітаційного містечка «ІnterMedical-EcoCity» є державні інвестиції, залучені кошти (в тому числі під державні гарантії) та інвестиції приватних осіб. Структура розподілу джерел фінансування за проектом представлена в таблиці 5.33.

Таблиця 5.33 – Структура джерел фінансування проекту

| Напрям фінансування | Джерела фінансування проекту, млн. грн., у тому числі: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | власні кошти | кошти, що надаються з державного бюджету | кошти, що надаються з місцевого бюджету | залучені кошти (у тому числі під державні гарантії) | інші джерела |
| Оздоровча зона |  |  |  |  |  |
| Клініка (І черга) | - | 138,292 | - | 256,829 | - |
| Клініка (ІІ черга) | 553,169 | - | - | - | - |
| Оздоровчо-рекреаційна зона |  |  |  |  |  |
| Курортні готелі | 691,2 | - | - | - | - |
| Санаторії для дітей з батьками | 1958,4 | - | - | - | - |
| Пансіонати | 547,2 | - | - | - | - |
| Міні-пансіонати | 460,8 | - | - | - | - |
| Молодіжні табори | 80,64 | - | - | - | - |
| Розважальні центри | 130,0 | - | - | - | - |
| Етнокомплекси | 345,6 | - | - | - | - |
| Басейни | 117 | - | - | - | - |
| Коледж | 168 | - | - | - | - |
| Парково-громадська зона |  |  |  |  |  |
| Аквапарк | 31,65 | - | - | - | - |
| Універсальний розважальний центр | 10,4 | - | - | - | - |
| Спортивний центр | 10,4 | - | - | - | - |
| Торгово-виставкові центри | 41,6 | - | - | - | - |
| Тематичні парки | 45 | - | - | - | - |
| Житлова забудова |  |  |  |  |  |
| Будинки | - | 748,748 | - | - | - |
| Підготовка території та інженерні мережі |  |  |  |  |  |
| Гідротехнічні заходи | - | 90,525 | - | - | - |
| Вертикальне планування та дощова каналізація | - | 56,1 | - | - | - |
| Електропостачання | - | 1000 | - | - | - |
| Водопостачання | - | 25,96 | - | - | - |
| Каналізація | - | 17,14 | - | - | - |
| Санітарне очищення | - | 5,2 | - | - | - |
| Транспорт | - | 766 | - | - | - |
| Благоустрій, озеленення | - | 32 | - | - | - |
| Всього | 5191,059 | 2879,965 | - | 256,829 | - |

5.2.3.  Інфляція на різні групи інвестиційних та виробничих витрат

Індекси інфляції за категоріямі товарів та послуг надано в таблиці 5.34, індекс цен виробників – в таблиці 5.35.

Таблиця 5.34 – Індекси інфляції за категоріями товарів та послуг

| 2013 рік | Продукти харчування | Комунальні послуги | Транспортні послуги | Всі товари та послуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 100,3 | 100,4 | 100,2 | 100,2 |
| Лютий | 99,8 | 100,0 | 100,2 | 99,9 |
| Березень | 99,7 | 99,8 | 100,8 | 100,0 |
| Квітень | 99,9 | 100,0 | 100,6 | 100,0 |
| Травень | 100,0 | 99,9 | 100,6 | 100,1 |
| Червень | 99,9 | 100,0 | 101,3 | 100,0 |
| Липень | 99,7 | 100,0 | 100,8 | 99,9 |

Таблиця 5.35 – Індекс цен виробників (Україна)

| Рік | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | На рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 101,9 | 101,9 | 103,0 | 103,0 | 104,4 | 99,5 | 99,8 | 100,9 | 100,1 | 102,4 | 99,7 | 100,9 | 118,8 |
| 2011 | 101,3 | 104,8 | 102,1 | 103,4 | 102,6 | 100,5 | 100,1 | 100,5 | 101,2 | 98,2 | 100,6 | 98,2 | 114,1 |
| 2012 | 99,2 | 100,8 | 101,1 | 103,7 | 100,2 | 100,7 | 97,1 | 100,5 | 100,2 | 98,5 | 100,0 | 98,5 | 100,4 |
| 2013 | 100,3 | 98,4 | 102,2 | 102,5 | 103,1 | 97,3 |  |  |  |  |  |  | 103,7 |

Відображення інфляції в розрахунках здійснено через ставку дисконтування грошових потоків. Розрахунок ставки дисконту для проекту здійснено кумулятивним методом, в якому основними складовими ставки дисконту є: норма прибутковості інвестора, інфляція та ризиковість проекту.

В таблиці 5.36 представлені ставки дисконту по основним об’єктам інвестування.

Таблиця 5.36 - Ставки дисконту в проекті

| Об'єкт | Групи об'єктів інвестування | Назва об'єктів в групі | Складові ставки дисконту |  |  | Розрахункова ставка дисконту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Інфляція, % | Норма дохідності, % | Ризики проекту, % |  |
| Клініка | Медичні заклади | Клініка | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 17,00 |
| Санаторій для батьків з дітьми та дитячі санаторії |  | Санаторій для батьків з дітьми та дитячі санаторії |  |  |  |  |
| Розважальний центр | Засоби розміщення | Курортні готелі | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 17,00 |
| Курортні готелі |  | Пансіонати |  |  |  |  |
| Пансіонати |  | Міні-пансіонати |  |  |  |  |
| Міні-пансіонати |  | Молодіжний табір |  |  |  |  |
| Молодіжний табір |  | Етнокомплекси |  |  |  |  |
| Етнокомплекси | Заклади розваг | Розважальні центри | 7,00 | 12,00 | 4,00 | 23,00 |
| Басейни |  | Басейни |  |  |  |  |
| Коледж |  | Аквапарк |  |  |  |  |
| Аквапарк |  | Універсальний розважальний центр |  |  |  |  |
| Універсальний розважальний центр |  | Спортивний центр |  |  |  |  |
| Спортивний центр |  | Торгово-розважальний центр |  |  |  |  |
| Торгово-розважальний центр |  | Тематичні парки |  |  |  |  |
| Тематичні парки | Навчальні заклади | Коледж | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 19,00 |

5.2.4. Показники обслуговування кредитів

Одним із варіантів будівництва І черги Міжнародної реабілітаційної клініки є бюджетні інвестиції (34,6%) та залучені кошти під державні гарантії (65,4%) (таблиця 5.36).

Таблиця 5.36 – Розподіл інвестиційних ресурсів за джерелом надходження

| Джерело інвестицій | Доля, % | Загальна сума інвестицій, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| Всього інвестицій: | 100% | 395120,914 |
| Кошти з державного бюджету | 35% | 138292,3199 |
| Залучені кошти під державні гарантії | 65% | 256828,5941 |

Сума залучених коштів складає 256,829 млн. грн. Умови залучення коштів під державні гарантії – виплата 2% річних. Оплата відсотків здійснюється 1 раз на півроку. В таблиці 5.37 відображено рух грошових коштів по обслуговуванню залучених коштів під державні гарантії.

Таблиця 5.37 – Рух грошових коштів по обслуговуванню залучених коштів під державні гарантії

| Період | Тіло кредиту | Оплата тіла кредиту | Оплата відсотків | Разом до сплати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 І півріччя | 256,8285941 | 7,134127614 | 5,136571882 | 12,2706995 |
| 2016 ІІ півріччя | 249,6944665 | 7,134127614 | 4,99388933 | 12,12801694 |
| 2017 І півріччя | 242,5603389 | 7,134127614 | 4,851206777 | 11,98533439 |
| 2017 ІІ півріччя | 235,4262113 | 7,134127614 | 4,708524225 | 11,84265184 |
| 2018 І півріччя | 228,2920836 | 7,134127614 | 4,565841673 | 11,69996929 |
| 2018 ІІ півріччя | 221,157956 | 7,134127614 | 4,423159121 | 11,55728673 |
| 2019 І півріччя | 214,0238284 | 7,134127614 | 4,280476568 | 11,41460418 |
| 2019 ІІ півріччя | 206,8897008 | 7,134127614 | 4,137794016 | 11,27192163 |
| 2020 І півріччя | 199,7555732 | 7,134127614 | 3,995111464 | 11,12923908 |
| 2020 ІІ півріччя | 192,6214456 | 7,134127614 | 3,852428912 | 10,98655653 |
| 2021 І півріччя | 185,487318 | 7,134127614 | 3,709746359 | 10,84387397 |
| 2021 ІІ півріччя | 178,3531903 | 7,134127614 | 3,567063807 | 10,70119142 |
| 2022 І півріччя | 171,2190627 | 7,134127614 | 3,424381255 | 10,55850887 |
| 2022 ІІ півріччя | 164,0849351 | 7,134127614 | 3,281698702 | 10,41582632 |
| 2023 І півріччя | 156,9508075 | 7,134127614 | 3,13901615 | 10,27314376 |
| 2023 ІІ півріччя | 149,8166799 | 7,134127614 | 2,996333598 | 10,13046121 |
| 2024 І півріччя | 142,6825523 | 7,134127614 | 2,853651046 | 9,987778659 |
| 2024 ІІ півріччя | 135,5484247 | 7,134127614 | 2,710968493 | 9,845096107 |
| 2025 І півріччя | 128,4142971 | 7,134127614 | 2,568285941 | 9,702413555 |
| 2025 ІІ півріччя | 121,2801694 | 7,134127614 | 2,425603389 | 9,559731003 |

Продовження таблиці 5.37

| Період | Тіло кредиту | Оплата тіла кредиту |  | Оплата відсотків |  | Разом до сплати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 І півріччя | 114,1460418 |  | 7,134127614 |  | 2,282920836 |  | 9,41704845 |
| 2026 ІІ півріччя | 107,0119142 |  | 7,134127614 |  | 2,140238284 |  | 9,274365898 |
| 2027 І півріччя | 99,87778659 |  | 7,134127614 |  | 1,997555732 |  | 9,131683346 |
| 2027 ІІ півріччя | 92,74365898 |  | 7,134127614 |  | 1,85487318 |  | 8,989000794 |
| 2028 І півріччя | 85,60953137 |  | 7,134127614 |  | 1,712190627 |  | 8,846318241 |
| 2028 ІІ півріччя | 78,47540375 |  | 7,134127614 |  | 1,569508075 |  | 8,703635689 |
| 2029 І півріччя | 71,34127614 |  | 7,134127614 |  | 1,426825523 |  | 8,560953137 |
| 2029 ІІ півріччя | 64,20714853 |  | 7,134127614 |  | 1,284142971 |  | 8,418270584 |
| 2030 І півріччя | 57,07302091 |  | 7,134127614 |  | 1,141460418 |  | 8,275588032 |
| 2030 ІІ півріччя | 49,9388933 |  | 7,134127614 |  | 0,998777866 |  | 8,13290548 |
| 2031 І півріччя | 42,80476568 |  | 7,134127614 |  | 0,856095314 |  | 7,990222928 |
| 2031 ІІ півріччя | 35,67063807 |  | 7,134127614 |  | 0,713412761 |  | 7,847540375 |
| 2032 І півріччя | 28,53651046 |  | 7,134127614 |  | 0,570730209 |  | 7,704857823 |
| 2032 ІІ півріччя | 21,40238284 |  | 7,134127614 |  | 0,428047657 |  | 7,562175271 |
| 2033 І півріччя | 14,26825523 |  | 7,134127614 |  | 0,285365105 |  | 7,419492718 |
| 2033 ІІ півріччя | 7,134127614 |  | 7,134127614 |  | 0,142682552 |  | 7,276810166 |
| Разом | 4751,328991 |  | 256,8285941 |  | 95,02657982 |  | 351,8551739 |

Загальна сума кредиту – 256,829 млн. грн.; виплата відсотків по кредиту – 95,027 млн. грн.; загальна сума витрат держави на обслуговування кредиту – 351,855 млн. грн. Джерелом повернення кредитних коштів стануть доходи від операційної діяльності Міжнародної реабілітаційної клініки (І черга).

    - Розробка графіка інвестиційних (капітальних) витрат

Графік інвестиційних витрат держави представлено в таблиці 5.38.

Таблиця 5.38 – Прогнозні показники руху бюджетних коштів в розвиток Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» за роками

| Показник | Од. виміру | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Бюджетні інвестиції | млн. грн | 0,5 | 69,64616 | 117,8587 | 48,2125 | 93,064 | 750,248 | 340,012 | 1022,183 | 196,7707 | 189,1707 | 59,2 | 10 | 10 | 7,05 |
| Інвестиції підготовчого етапу | млн. грн | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції в розробки до запуску | млн. грн |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на будівництво міжнародної реабілітаційної клініки (І черга) | млн. грн |  | 69,14616 | 69,14616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на створення базової інфраструктури, в т.ч: | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гідротехнічні заходи | млн. грн |  |  | 45,2625 | 45,2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода | млн. грн |  |  |  |  | 16,874 | 9,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализация | млн. грн |  |  |  |  | 73,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| електропостачання | млн. грн |  |  |  |  |  | 161,8 |  | 689 | 50 | 50 | 49,2 |  |  |  |
| санітарне очищення | млн. грн |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| благоустрій територій | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| транспорт | млн. грн |  |  |  |  |  | 450 | 210 | 80 | 20 | 6 |  |  |  |  |
| Інвестиції в житловий фонд | млн. грн |  |  |  |  |  | 126,412 | 126,412 | 249,5827 | 123,1707 | 123,1707 |  |  |  |  |
| Інвестиції на просування | млн. грн |  |  | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |  |