6.1. Фінансовий аналіз

6.1.1. Підготовка фінансової моделі прогнозних показників руху грошових потоків комерційних учасників Проекту

Локальний інвестиційний проект «Міні-пансіонат»

Таблиця 6.1 – Основні параметри проекту

| Концепція проекту | Проектом передбачається будівництво міні-пансіонату на різну цінову категорію та ні різну кількість відпочиваючих; загальна площа будівництва 800 кв. м,; проектна кількість відпочиваючих – 35 осіб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Організаційний статус | Юридична особа Код за КВЕД: 55.10 – Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування |  |  |  |  |
| Складові проекту Рисунок 6.1 – Загальний вигляд бази Рис.6.2 План першого поверху враховуючи їдальню Рис.6.3План другого поверху Рисунок 6.4 – Спортивний майданчик | Найменування об’єкту |  | Кількість (од.) |  | Площа (м2) |
|  | Адміністративний будинок (включаючи господарчі приміщення) |  | 1 |  | 611 |
|  | Перший поверх: - 1-місних; - 2-хмісних; - 3-хмісних; - Їдальня - Кухня - Господарчі приміщення |  | 4 2 1 1 1 |  | 351,13 |
|  | Другий поверх: - 1-місних; - 2-хмісних; - 3-хмісних; - Напівлюкс; - Люкс |  | 4 5 2 1 1 |  | 285,5 |
|  | Дитячий майданчик включає в себе: 1. ігровий елемент "Паравозик"; 2. конструкція для лазанья "Метелик"; 3.сложная конструкція для лазіння, що включає гірку; 4. гойдалки; 5. лавки; |  | 1 |  | 20 |
| Послуги | Для відпочиваючих передбачені: - проживання у номерах (телевізор, столи, шафи, санвузли та гаряча вода у кожному); - харчування (до 3-х разів за бажанням); - користування дитячим та спортивним майданчиками; - організація свят і торжеств (за бажанням) |  |  |  |  |
| Вартість будівництва основних об’єктів | Найменування об’єкту | Вартість (тис. грн) |  | Сума (тис. грн) |  |
|  | Будівництво міні-пансіонату | 8309,6 |  | 8309,6 |  |
|  | Дитячий майданчик | 32 |  | 32 |  |
|  | Благоустрій території | 215 |  | 215 |  |
|  | Всього |  |  | 8556,6 |  |
| Енергозабезпечення | Часткове забезпечення (сонячні системи); вартість – 321,08 тис. грн., забезпеченість на 8,5% на рік |  |  |  |  |
| Штатна кількість працівників | Управлінський персонал – 3,5 шт. од.; виробничий персонал – 8,5 шт. од.; |  |  |  |  |
| Проектні фази | Передінвестиційна – 1,5 місяця; інвестиційна – 3 місяці; експлуатаційна – 10 років |  |  |  |  |
| Інвестиційні витрати | 9 718,87 тис. грн. |  |  |  |  |
| Операційні витрати | 1 979,98 тис. грн. |  |  |  |  |
| Операційні доходи | 5 967,75 тис. грн. |  |  |  |  |
| Показники ефективності інвестиційної діяльності | Чистий грошовий потік (NPV): індекс дохідності (IP): внутрішня норма дохідності (IRR): дисконтований строк окупності (DPP): |  |  |  |  |

Таблиця 6.2 – Основні статті інвестиційних витрат

| Стаття витрат | Сума (тис. грн.) | Частка (%) |
| --- | --- | --- |
| Будівництво об’єктів | 8309,6 | 85,96 |
| Облаштування території | 215 | 2,22 |
| Дитячий майданчики | 32 | 0,33 |
| Енергозабезпечення | 321,08 | 3,32 |
| Меблі | 191,83 | 1,98 |
| Побутова та оргтехніка | 68,12 | 0,70 |
| Дозвільна документація | 15 | 0,16 |
| Інше | 54,13 | 0,56 |
| Непередбачувані витрати | 460,37 | 4,76 |
| Всього | 9667,13 | 100 |

Таблиця 6.3 – Операційна діяльність

| Стаття витрат | Сума (грн./міс.) | На добу |  | На рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перший рік функціонування (завантаженість – 1,2,3-хмісних номерів50%; напівлюкс – 35%; люкс - 25%. Дохід – 2798 тис. грн.) |  |  |  |  |
| Постійні | 46948,28 | 1564,94 |  | 569317,44 |
| ФОП із нарахуваннями | 35628,283 | 1187,61 |  | 433477,44 |
| Послуги зв’язку | 320 | 10,67 |  | 3840 |
| Інші | 11000 | 366,67 |  | 132000 |
| Змінні | 5600 | 186,67 |  | 654880 |
| Комунальні послуги | 1100 | 36,67 |  | 128480 |
| Адміністративні витрати | 600 | 20,00 |  | 70080 |
| Харчування | 3600 | 120,00 |  | 420480 |
| Інші | 300 | 10,00 |  | 35040 |
| Всього | 52548,28 | 410,60 |  | 1223397,44 |
| Другий рік функціонування (завантаженість – 1,2,3-хмісних номерів 80%; напівлюкс – 65%; люкс - 45%), Дохід – 4 534 тис. грн. |  |  |  |  |
| Постійні | 46948,28 | 1564,94 | 569317,44 |  |
| ФОП із нарахуваннями | 35628,28274 | 1187,60942 |  | 433477,44 |
| Послуги зв’язку | 320 | 10,6666667 |  | 3840 |
| Інші | 11000 | 366,666667 |  | 132000 |

Продовження табл. 6.3

| Стаття витрат | Сума (грн./міс.) | На добу | На рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Змінні | 5600,00 | 186,67 | 1056066,67 |
| Комунальні послуги | 1100 | 36,6666667 | 207441,67 |
| Адміністративні витрати | 600 | 20 | 113150 |
| Харчування | 3600 | 120 | 678900 |
| Інші | 300 | 10 | 56575 |
| Всього | 52548,28 | 337,75 | 1625384,11 |

| Стаціонарне функціонування, дохід – 5 424 тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Постійні | 46948,28 | 1564,94 | 569317,44 |
| ФОП із нарахуваннями | 35628,28274 | 1187,60942 | 433477,44 |
| Послуги зв’язку | 320 | 10,6666667 | 3840 |
| Інші | 11000 | 366,67 | 132000 |
| Змінні | 5600,00 | 186,67 | 1362666,67 |
| Комунальні послуги | 1100 | 36,67 | 267666,67 |
| Адміністративні витрати | 600 | 20,00 | 146000 |
| Харчування | 3600 | 120,00 | 876000 |
| Інші | 300 | 10,00 | 73000 |
| Всього | 52548,28 | 271,72 | 1931984,11 |

Таблиця 6.4 – Розрахунок ФОП

| Посада | К-ть штат. од. | Посадовий оклад |
| --- | --- | --- |
| Управлінський персонал |  | 11700 |
| Директор | 1 | 4000 |
| Бухгалтер | 0,5 | 3000 |
| Завгосп | 1 | 2500 |
| Адміністратор | 1 | 2200 |
| Виробничий персонал |  | 14700 |
| Повар | 2 | 2800 |
| Прибиральниця | 2 | 1900 |
| Охоронець | 2 | 1800 |
| кухонний робітник | 1 | 1800 |
| підсобний робітник | 0,5 | 1800 |
| Електрик | 0,5 | 2300 |
| Слюсар | 0,5 | 2300 |

Продовження таблиці 6.4.

| Всього | 12 | 26400 |
| --- | --- | --- |
| Всього на рік |  | 316800 |
| Нарахування |  | 116677,44 |
| Всього ФОП на рік |  | 433477,44 |
| Всього ФОП на добу |  | 1187,609425 |

Таблиця 6.5 – Розрахунок електрона вантаження (на рік)

| Об’єкт | Максимальне розрахункове навантаження (кВт) | Виробництво е/енергії (сонячні батареї ETsolar 250Вт/24В) |
| --- | --- | --- |
| Міні-пансіонат | 73941,12 | 6272 |
| Забезпеченість (%) | 8,5 |  |

Локальний інвестиційний проект «База відпочинку»

Таблиця 6.1 – Основні параметри проекту

| Концепція проекту | Проектом передбачається будівництво сезонної бази відпочинку середньої цінової категорії; загальна площа будівництва 15,4 тыс. кв. м; проектна кількість відпочиваючих – 110 осіб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Організаційний статус | Юридична особа Код за КВЕД: 55.10.0 – Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування |  |  |  |  |
| Складові проекту Рисунок 6.1 – Загальний вигляд бази Рисунок 6.2 – Спортивний майданчик Рисунок 6.3 – Дитячий майданчик | Найменування об’єкту |  | Кількість (од.) |  | Площа (м2) |
|  | Адміністративний будинок (включаючи господарчі приміщення) |  | 1 |  | 80 |
|  | Гостьові домики: - 2-хмісний; - 3-хмісний; - 4-хмісний |  | 20 10 10 |  | 12 16 20 |
|  | Їдальня (включаючи кухонне приміщення) |  | 1 |  | 80 |
|  | Дитячий майданчик (натяжний дах, пісочниця, дерев'яні сходи з металевими перекладинами, дві гойдалки, гірка) |  | 1 |  | 16 |
|  | Спортивний майданчик (тренажер для м'язів стегна; бруси; тренажер преса анатомічний; тренажер м'язів черевного преса; Хос Райдер; повітряний ходок; орбітрек; турнік; упор для преса; гребний тренажер) |  | 1 |  | 60 |
| Послуги | Для відпочиваючих передбачені: - проживання в гостьових будинках (санвузли та гаряча вода у кожному); - харчування (до 3-х разів за бажанням); - користування дитячим та спортивним майданчиками; - організація екскурсій (за бажанням); - організація свят і торжеств (за бажанням) |  |  |  |  |
| Вартість будівництва основних об’єктів | Найменування об’єкту | Вартість (тис. грн) |  | Сума (тис. грн) |  |
|  | Адміністративний будинок | 294,4 |  | 294,4 |  |
|  | Гостьові домики: - 2-хмісний; - 3-хмісний; - 4-хмісний | 44,16 58,88 73,6 |  | 883,2 588,8 736 |  |
|  | Їдальня | 286,4 |  | 286,4 |  |
|  | Дитячий майданчик | 17,5 |  | 17,5 |  |
|  | Спортивний майданчик | 33,2 |  | 33,2 |  |
|  | Всього |  |  | 2 839,5 |  |
| Енергозабезпечення | Переважно автономне (сонячні системи); вартість – 6 909,6 тис. грн., забезпеченість (за період з квітня по вересень) – 111,6% |  |  |  |  |
| Штатна кількість працівників | Управлінський персонал – 3,5 шт. од.; виробничий персонал – 12 шт. од.; |  |  |  |  |
| Проектні фази | Передінвестиційна – 1,5 місяця; інвестиційна – 3 місяці; експлуатаційна – 10 років |  |  |  |  |
| Інвестиційні витрати | 11 002,7 тис. грн. |  |  |  |  |
| Операційні витрати | 2 690 тис. грн. |  |  |  |  |
| Операційні доходи | 5 424 тис. грн. |  |  |  |  |
| Показники ефективності інвестиційної діяльності | Чистий грошовий потік (NPV): індекс дохідності (IP): внутрішня норма дохідності (IRR): дисконтований строк окупності (DPP): |  |  |  |  |

Таблиця 6.2 – Основні статті інвестиційних витрат

| Стаття витрат | Сума (тис. грн.) | Частка (%) |
| --- | --- | --- |
| Будівництво об’єктів | 2788,8 | 25,346 |
| Облаштування території | 149,3 | 1,357 |
| Спортивний та дитячий майданчики | 50,7 | 0,461 |
| Енергозабезпечення | 6909,6 | 62,799 |
| Меблі | 352,55 | 3,204 |
| Побутова та оргтехніка | 154,334 | 1,403 |
| Дозвільна документація | 15 | 0,136 |
| Інше | 58,5 | 0,532 |
| Непередбачувані витрати | 523,9392 | 4,762 |
| Всього | 11002,7232 | 100 |

Таблиця 6.3 – Операційна діяльність

| Стаття витрат | Сума (грн./міс.) | На добу | На рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Перший рік функціонування (завантаженість – 50%), дохід – 2 712 тис. грн. |  |  |  |
| Постійні | 41195,25 | 1373,2 | 498652,2 |
| ФОП із нарахуваннями | 25855,247 | 861,842 | 314572,17 |
| Послуги зв’язку | 340 | 11,3333 | 4080 |
| Послуги сторонніх організацій | 3750 | 125 | 45000 |
| Інші | 11250 | 375 | 135000 |
| Змінні | 4850 | 161,67 | 1096100 |
| Комунальні послуги | 350 | 11,6667 | 79100 |
| Адміністративні розходи | 600 | 20 | 135600 |
| Харчування | 3600 | 120 | 813600 |
| Інші | 300 | 10 | 67800 |
| Всього | 46045,25 | 1534,84 | 1594752,17 |
| Другий рік функціонування (завантаженість – 70%), дохід – 3 797 тис. грн. |  |  |  |
| Постійні | 41195,25 | 1373,2 | 498652,2 |
| ФОП із нарахуваннями | 25855,247 | 861,842 | 314572,17 |
| Послуги зв’язку | 340 | 11,3333 | 4080 |
| Послуги сторонніх організацій | 3750 | 125 | 45000 |
| Інші | 11250 | 375 | 135000 |
| Змінні | 4850 | 161,67 | 1534540 |
| Комунальні послуги | 350 | 11,6667 | 110740 |
| Адміністративні витрати | 600 | 20 | 189840 |
| Харчування | 3600 | 120 | 1139040 |
| Інші | 300 | 10 | 94920 |
| Всього | 46045,247 | 1534,84 | 2033192,2 |

Продовження табл. 6.3

| Стаціонарне функціонування, дохід – 5 424 тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Постійні | 41195,25 | 1373,2 | 498652,2 |
| ФОП із нарахуваннями | 25855,247 | 861,842 | 314572,17 |
| Послуги зв’язку | 340 | 11,3333 | 4080 |
| Послуги сторонніх організацій | 3750 | 125 | 45000 |
| Інші | 11250 | 375 | 135000 |
| Змінні | 4850 | 161,67 | 2192200 |
| Комунальні послуги | 350 | 11,6667 | 158200 |
| Адміністративні розходи | 600 | 20 | 271200 |
| Харчування | 3600 | 120 | 1627200 |
| Інші | 300 | 10 | 135600 |
| Всього | 46045,247 | 1534,84 | 2690852,2 |

Таблиця 6.4 – Розрахунок ФОП

| Посада | К-ть штат. од. | Посадовий оклад | Заробітна плата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (червень - серпень) | (травень + вересень) | (квітень + жовтень) | інші 5 |
| Управлінський персонал |  | 11700 | 30600 | 20400 | 18200 | 33750 |
| директор | 1 | 4000 | 12000 | 8000 | 8000 | 20000 |
| бухгалтер | 0,5 | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | 7500 |
| завгосп | 1 | 2500 | 7500 | 5000 | 5000 | 6250 |
| адміністратор | 1 | 2200 | 6600 | 4400 | 2200 | 0 |
| Виробничий персонал |  | 14700 | 60600 | 21400 | 17950 | 27000 |
| Повар | 2 | 2800 | 8400 | 2800 | 1400 | 0 |
| прибиральниця | 2 | 1900 | 11400 | 1900 | 1900 | 0 |
| охоронець | 3 | 1800 | 16200 | 10800 | 10800 | 27000 |
| кухонний робітник | 2 | 1800 | 5400 | 1800 | 1800 | 0 |
| підсобний робітник | 1 | 1800 | 5400 | 1800 | 900 | 0 |
| електрик | 1 | 2300 | 6900 | 2300 | 1150 | 0 |
| слюсар | 1 | 2300 | 6900 |  |  | 0 |
| Всього | 15,5 | 26400 | 91200 | 41800 | 36150 | 60750 |
| Всього на рік |  | 229900 |  |  |  |  |
| Нарахування |  | 84672,17 |  |  |  |  |
| Всього ФОП на рік |  | 314572,17 |  |  |  |  |
| Всього ФОП на добу |  | 861,841562 |  |  |  |  |

Таблиця 6.5 – Розрахунок електронавантаження

| Об’єкт | Максимальне розрахункове навантаження (кВт) | Виробництво е/енергії (сонячні батареї ETsolar 250Вт/24В) |
| --- | --- | --- |
| Гостьовий будинок (у розрахунку на 40 од.) | 11808 | 15680 |
| Адміністративний корпус (включаючи вуличне освітлення) | 1315,56 | 784 |
| Їдальня | 2127 | 784 |
| Всього | 15250,56 | 17248 |
| Забезпеченість (%) | 111,5807 |  |